IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Bunkas pagasta padome 2009.gada 27. martā Vides ministrijā iesniedza projekta „Bunkas pagasta Tadaiķu ciema ūdenssaimniecības attīstība” pieteikumu. Projekts tika sagatavots ERAF līdzfinansējuma piešķiršanai un Projekta uzraudzībai 3.darbības programmas „Infrastruktūra un pamatpakalpojumi” 3.4.prioritātes „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.1.pasākuma „Vide” 3.4.1.1.aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”.

Tam tika piešķirts finansējums, kā rezultātā 2009.gada 16.novembrī

Priekules novada dome parakstīja Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projektu īstenošanu un Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/041/060.

Projekta aktivitāšu īstenošanas ilgums 12 mēneši, kopējās attiecināmās izmaksas 351 402,00 LVL. Atbalsta intensitāte no ERAF 85%, no valsts budžeta 10%.

Projeta gaitā paredzēts izbūvēt jaunu artēzisko aku, dzeramā ūdens sagatavošanas staciju, kā arī bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, kanalizācijas sūkņu staciju, veikt ūdensapgādes cauruļvadu izbūvi un kanalizācijas cauruļvadu izbūvi.

Ir noslēgts būvdarbu veikšanas līgums ar SIA „Grobiņas SPMK” par summu LVL 147391,75 , kā arī būvuzraudzības līgumu, par LVL 5445, un autoruzraudzības līgumu, LVL2999,00 ar SIA „Firma L4”.

Kā jau Tadaiķu ciema iedzīvotāji novērojuši, zemes rakšanas darbi lielākoties ir pabeigti. Pašreiz notiek iekārtu uzstādīšana, drīz notiks patērētāju pieslēgšana jaunajai sistēmai un labiekārtošana, ceļa seguma atjaunošana. Prognozējam, ka valsts svētkus Tadaiķu iedzīvotāji varēs sagaidīt pilnībā sakārtotā vidē.