PIELIKUMS

Priekules novada domes 14.12.2010.

sēdes (prot. Nr.20) 4.§

DARBU NODOŠANAS AKTS

2010.gada 10.decembrī

Akts sastādīts piedaloties Priekules novada attīstības plānošanas nodaļas vadītājam Modrim BAUMANIM, būvuzraugam Ādolfam ASTIČAM, firmas SIA „Lata CMD” valdes loceklim Andrejam MEINARDAM, Purmsātu speciālās internātpamatskolas direktorei Guntai LEJAI, Purmsātu speciālās internātpamatskolas saimniecības vadītājam Valdemaram SANTAM, autoruzraudzības pārstāvim Viktoram KITAJEVAM, par sekojošo:

1.     	Izbeigt līgumu Nr.3-30/183 (26.03.2010.) ar firmu SIA „Lata CMD” par Purmsātu speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošanai paredzēto rekonstrukcijas darbu veikšanu pamatojoties uz līguma punktiem 6.3; 9.2; 9.2.1. un 9.6. Rakstisks brīdinājums firmai izteikts 2010.gada 11.novembrī vēstulē Nr.306/1539. Brīdinājuma termiņš beidzas 2010.gada 10.decembrī.

2.  		2010.gada 10.decembrī SIA „Lata CMD” nodod darbus atbilstoši pielikumam Nr.1 (izziņa par darbu izpildi, forma Nr.3), pielikumam Nr.2 (forma Nr.2, akts Nr.2), pielikumam Nr.3 (forma Nr.2, akts Nr.3).

3.  		Firmai „Lata CMD”  ir iemaksāts avanss Ls 9952,86 (deviņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit divi lati 86 santīmi) (07.04.2010. rēķina Nr.25/2010. līguma Nr.3-30/183  3.3.1.punkts) un maksājums Ls 3546,50 (trīs  tūkstoši pieci simti četrdesmit seši lati 50 santīmi) apmērā (30.07.2010. rēķina Nr.71/2010, līguma Nr.3-30/183  3.3.2. punkts). Kopējā summa Ls 13499,36 (trīspadsmit tūkstoši četri simti deviņdesmit deviņi lati 36 santīmi).

4.  		Darbi  ir izpildīti par kopējo summu Ls 9518,86 (deviņi tūkstoši pieci simti astoņpadsmit lati 86 santīmi) apmērā, kas uzrādīta pielikumā Nr.1.

5.  		Pamatojoties uz Priekules novada domes kā pasūtītāja  un SIA „Lata CMD” kā izpildītāju noslēgtā līguma Nr.3-30/183 (26.03.2010.) punktiem Nr.9.6.un 9.7., SIA „Lata CMD” apņemas atmaksāt Ls 3980,50 (trīs tūkstoši deviņi simti astoņdesmit lati 50 santīmi) par nepadarītajiem darbiem, līdz 2011.gada 10.janvārim.

6.  Purmsātu speciālā internātpamatskola pārņem  objektu  „Purmsātu speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” no firmas SIA „Lata CMD” 2010.gada 10.decembrī.

Priekules novada attīstības plānošanas nodaļas vadītājs			               M.Baumanis

Būvuzraugs									                     Ā.Astičs

SIA „Lata CMD” valdes loceklis						                A.Meinards

Purmsātu speciālās internātpamatskolas direktore					           G.Leja

Purmsātu speciālās internātpamatskolas

Saimniecības vadītājs									          V.Sants

Autoruzraudzības pārstāvis							                 V.Kitajevs

Novada domes priekšsēdētāja							              V.Jablonska