IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

EIROPAS SAVIENĪBA

Kalētu pagasta pārvalde 2009. gada 14. decembrī Vides ministrijā iesniedza projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Ozolu ciemā” pieteikumu. Projekts tika sagatavots ERAF līdzfinansējuma piešķiršanai un Projekta uzraudzībai 3. darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4. prioritātes „ Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.1. pasākuma „Vide” 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”.

Tam tika piešķirts finansējums, kā rezultātā 2010. gada 12. jūlijā Priekules novada dome parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/117/099.

2011. gada 29. aprīlī Priekules novada dome, reģ.Nr. 90000031601 un SIA „VEGA 1” reģ.Nr. 42103021066 saskaņā ar iepirkuma „Būvdarbi projektam” Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Ozolu ciemā””, rezultātiem noslēdza līgumu Nr.3-30/215 par būvdarbu veikšanu projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Priekules novada Kalētu pagasta Ozolu ciemā”.

2011. gada 29. septembrī Kalētu pagasta Ozolu ciemā būvdarbi ir pabeigti. Iekārtas uzstādītas, patērētāju pieslēgšana jaunajai sistēmai ir notikusi. Teritorija, kurā risinājās būvdarbi, ir sakārtota turpmākajai lietošanai.

Ūdenssaimniecības sakārtošanas būvniecības kopējās izmaksas ir Ls 65613.77, no kuriem 85% ir ERAF līdzfinansējums un 15% pašvaldības līdzfinansējums.

Paldies būvdarbu veicējiem, būvuzraugam un Ozolu ciema iedzīvotājiem par sapratni un piedalīšanos kopēju problēmu risināšanā. Lai ūdens labi garšo un tiek racionāli izmantots!