2. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 11. jūlija
noteikumiem Nr. 408

Dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plāns

| Mājas adrese | Liepu aleja 3a |  | Mājas pārvaldnieks | Priekules novada pašvaldība, Kalētu pag. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese) |

| Dzīvojamās mājas elements, iekārta, inženierkomunikācija vai teritorijas labiekārtojuma elements | Uzturēšanas darba veids | Informācija par vizuālo pārbaudi vai tehnisko apsekošanu | Plānotais uzturēšanas darba veikšanas laiks | Plānotās darbu izmaksas1 (euro) | Priekšlikumi darbu finansējuma avotam | Pārvaldīšanas izdevumu sadalījums pa gadiem (euro gadā) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ēka – nepieciešams veidot uzkrājumu jumta nomaiņai- uzkrājums 4849,42 |  |  |  |  |  |  |
| Iekšējie inženiertīkli un iekārtas |  |  |  |  |  |  |
|  | Remontdarbi, likvidēt avārijas situācijas | Ventilācijas lūku remonts, neparedzamie izdevumi | 2018. gads | 1200,- | Mājas uzkrājums |  |
| Ārējie inženiertīkli |  |  |  |  |  |  |
| Teritorijas labiekārtojums |  |  |  |  |  |  |
|  | Stādījumu atjaunošana, kopšana |  | 2018. III- X | 200,- | Mājas uzkrājums |  |
| Kopā: |  |  |  | 1400,- |  |  |

Piezīmes.

1.  Ja pārvaldnieks izmanto cita parauga plānu, plānā norādāmajām pozīcijām jāatbilst šā pielikuma prasībām. Plānā norādītās pozīcijas pārvaldnieks var izvērst.

2. Dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānu sastāda vismaz turpmākajiem trim gadiem. Nosakot dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānā ietverto darbu izpildes termiņu, pārvaldnieks ņem vērā dzīvojamās mājas tehnisko stāvokli.

3. 1 Summas norādītas orientējoši pēc 2017. gada vidējām tirgus cenām un var mainīties pēc visu saistīto izmaksu aprēķināšanas un atkarībā no darbu veikšanas laika.

| Sastādīja | G.Grietēns |  |  |  | 03.10.2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (vārds, uzvārds) |  | (paraksts) |  | (datums) |

| Apstiprināja | A.Driviņa |  |  |  | 05.10.2017. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (vārds, uzvārds) |  | (paraksts) |  | (datums) |