**APSTIPRINĀTS**

Priekules novada pašvaldības

iepirkumu komisijas

2019.gada 10.septembra sēdē,

protokols Nr.2.4.1-1/19/32– 1

**IEPIRKUMA**

***„Priekules novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi 2019./2020.gada ziemas periodā”***

**NOLIKUMS**

Iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2019/32

Priekule

2019

**1. Vispārīgā informācija**

**1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs** – **PNP2019/32.**

**1.2. Pasūtītājs:**

**Priekules novada pašvaldība**

Adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434

Reģ. Nr. 90000031601

Tālrunis 63461006

e-pasta adrese: [dome@priekulesnovads.lv](mailto:dome@priekulesnovads.lv)

mājaslapa: [www.priekulesnovads.lv](http://www.priekulesnovads.lv)

**1.3. Iepirkuma metode –** iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta noteiktajā kārtībā.

**1.4. Iepirkuma dokumentu saņemšana**

1.4.1. Ieinteresētās personas ar iepirkuma dokumentiem bez maksas var iepazīties līdz 2019.gada 23.septembra, plkst.14:00:

1.4.1.1. uz vietas Priekules novada pašvaldībā (Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā) darba dienās no plkst.8:00–12:00 un 12:45–17:00 (piektdienās 8:00–12:00 un 12:30–15:30);

1.4.1.2. pasūtītāja profilā internetā: *Elektronisko iepirkumu sistēmas* (turpmāk tekstā- *EIS*) e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Iepirkumi” (pieejams - <https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/>) pie informācijas par konkrēto iepirkumu (turpmāk – *Pasūtītāja profils; (primārā informācijas publicešanas vieta)*);

1.4.1.3. Priekules novada pašvaldības tīmekļa vietnē [www.priekulesnovads.lv](http://www.priekulesnovads.lv) sadaļā ”Publiskie iepirkumi” pie informācijas par konkrēto iepirkumu.

1.4.2. Kontaktpersonas:

1.4.2.1. par iepirkuma procedūru – Priekules novada pašvaldības iepirkumu speciāliste Līga Šenfelde, tel.63497951, e-pasts: [liga.senfelde@priekulesnovads.lv](mailto:liga.senfelde@priekulesnovads.lv).

1.4.2.2. par iepirkuma priekšmetu – atsevišķi katras iepirkuma daļas Tehniskajā specifikācijā norādītā persona.

**1.5. Piedāvājuma iesniegšana**

1.5.1. Ieinteresētās personas **piedāvājumus var iesniegt** personīgi Priekules novada pašvaldībā pie sekretāres vai atsūtot pa pastu uz adresi: Priekules novada pašvaldība, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV - 3434 **līdz 2019.gada 23.septembrim plkst.14:00**, sākot ar dienu, kad paziņojums par plānoto līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā: www.iub.gov.lv. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

1.5.2. Norādītais piedāvājumu iesniegšanas termiņa laiks tiek nofiksēts tīmekļa vietnē <http://www.time.is> vai, ja neparedzētu apstākļu dēļ nav pieejams internets, - ar Latvijas Radio 1, kas paziņo par pilnas stundas iestāšanos, palīdzību. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc tam, kad attiecīgajā tīmekļa vietnē norādītais pulkstenis rāda laiku precīzi 14:00 un “00” sekundes vai pa Latvijas Radio 1 tiek paziņota pilnas stundas iestāšanās, netiek atvērti. Tie neatvērti tiek atdoti vai nosūtīti atpakaļ pretendentam.

1.5.3. Pasūtītājs neatbild par līdz reģistrācijai tā lietvedībā pazudušiem pieteikumiem. Pasūtītājam nav jāpierāda korespondences nesaņemšana.

1.5.4. Pasūtītājs reģistrē piedāvājumus to iesniegšanas secībā, uz aploksnes atzīmējot saņemšanas datumu, laiku un reģistrēšanas numuru. Aploksnes tiek glabātas neatvērtas līdz piedāvājumu atvēršanai.

1.5.5. Pasūtītājs nodrošina iesniegtā piedāvājuma glabāšanu tā, lai līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim neviens nevarētu piekļūt tajā ietvertajai informācijai.

1.5.6. Pasūtītājs neatbild par priekšlaicīgi atvērtiem piedāvājumiem, ja aploksne nav bijusi noformēta atbilstoši iepirkuma nolikuma 4.3.punkta prasībām. Piedāvājumi, kas atvērti pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām neatbilstoši iepirkuma nolikuma 4.3.punkta prasībām noformētas aploksnes dēļ, netiek vērtēti. Pretendents tiek rakstiski informēts par šo faktu, piedāvājums pretendentam netiek nosūtīts atpakaļ.

**2. Informācija par iepirkuma priekšmetu**

**2.1. Iepirkuma priekšmets –** Priekules novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi 2019./2020.gada ziemas periodā saskaņā ar tehniskajām specifikācijām

(CPV kods galvenajam iepirkuma priekšmetam: 90620000-9).

2.1.1 Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 10 (desmit) daļās:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Iepirkuma daļa | Iepirkuma daļas nosaukums | Tehniskās specifikācijas pielikuma Nr. |
| 1. | Ceļu uzturēšanas darbi Priekules pilsētā (1.lote) | skat. 2.pielikumu |
| 2. | Ceļu uzturēšanas darbi Priekules pilsētā (2.lote) | skat. 3.pielikumu |
| 3. | Ceļu uzturēšanas darbi Priekules novada Priekules pagastā (1.lote) | skat. 4.pielikumu |
| 4. | Ceļu uzturēšanas darbi Priekules novada Priekules pagastā (2.lote) | skat. 5.pielikumu |
| 5. | Ceļu uzturēšanas darbi Priekules novada Priekules pagastā (3.lote) | skat. 6.pielikumu |
| 6. | Ceļu uzturēšanas darbi Priekules novada Bunkas pagastā (1.lote) | skat. 7.pielikumu |
| 7. | Ceļu uzturēšanas darbi Priekules novada Bunkas pagastā (2.lote) | skat. 8.pielikumu |
| 8. | Ceļu uzturēšanas darbi Priekules novada Gramzdas pagastā | skat. 9.pielikumu |
| 9. | Ceļu uzturēšanas darbi Priekules novada Kalētu pagastā | skat. 10.pielikumu |
| 10. | Ceļu uzturēšanas darbi Priekules novada Virgas pagastā | skat. 11.pielikumu |

2.1.2. Iepirkums paredz sniega tīrīšanas un/vai kaisīšanas ar pretslīdes materiāliem nodrošināšanu atbilstoši 2010.gada 09.marta noteikumiem Nr.224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” un iepirkuma tehniskām specifikācijām (Nolikuma 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. un 11.pielikums).

2.1.3. Pretendents pakalpojuma sniegšanā ievēro VAS ″Latvijas Valsts ceļi″ 2018. gada 27.septembrī apstiprinātās “Ceļu specifikācijas 2019” (ar grozījumiem, kas apstiprināti 2019.gada 25.janvārī) izvirzītās prasības.

2.1.4. Pasūtītājs plāno veikt ceļu un laukumu attīrīšanu no sniega tehniskajās specifikācijās norādīto reižu skaitu.

**2.2. Līgumu izpildes vietas:** Priekules novadaPriekules pilsēta, Priekules pagasts, Bunkas pagasts, Gramzdas pagasts, Kalētu pagasts un Virgas pagasts (Nolikuma 17. un 18.pielikums).

**2.3. Līgumu izpildes termiņš:** 2020.gada 30.aprīlis.

**2.4. Cita informācija:**

2.4.1. Pretendents savus jautājumus par iepirkuma procedūras dokumentos minētajām prasībām (t.sk. Līguma projektu) iesniedz rakstveidā Priekules novada pašvaldībā (adrese - Saules iela 1, Priekule, Priekules novads) vai elektroniskā veidā uz e-pasta adresi [dome@priekulesnovads.lv](mailto:dome@priekulesnovads.lv). Ja no ieinteresētā pretendenta laikus ir saņemts jautājums, pasūtītājs sniedz atbildi triju darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nosūtot to jautājuma uzdevējam. Vienlaicīgi sagatavotā atbilde tiek ievietota *Pasūtītāja profilā un* pasūtītāja tīmekļa vietnē [www.priekulesnovads.lv](http://www.priekulesnovads.lv) sadaļā ”Publiskie iepirkumi” pie konkrētā iepirkuma paziņojuma ar norādi “Papildus informācija”.

2.4.2. Pretendenta pienākums ir sekot aktuālajai informācijai (iespējamiem grozījumiem nolikumā, atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem u.c.) *Pasūtītāja profilā* vai pasūtītāja tīmekļa vietnē [www.priekulesnovads.lv](http://www.priekulesnovads.lv) un ņemt to vērā, sagatavojot savu piedāvājumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

**3. Piedāvājuma sagatavošana**

3.1. Pretendents rūpīgi iepazīstas ar iepirkuma nolikumu, un tas ir pilnīgi atbildīgs par iesniegtā piedāvājuma atbilstību pasūtītāja izvirzītajām prasībām. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā akceptē visus nolikuma noteikumus un prasības.

3.2. Pretendents uzņemas visus izdevumus, kas saistīti ar pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu.

3.3. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu katrā no iepirkuma daļām.

3.4. Pretendents piedāvājumu iesniedz par visu attiecīgās iepirkuma daļas apjomu. Piedāvājumi, kuri nav iesniegti par visu iepirkuma daļas apjomu, no vērtēšanas tiek izslēgti.

3.5. Piedāvājums sastāv no 6.nodaļā minētajiem dokumentiem.

3.6. Ja kāds no pretendenta iesniedzamajiem dokumentiem satur komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju, kuru pasūtītājs nav tiesīgs atklāt, paziņojot par līguma slēgšanu un informējot pretendentus, pretendentam jānorāda savā piedāvājumā, kura informācija ir konfidenciāla. Par konfidenciālu nevar tikt uzskatīta informācija, kas minēta Publisko iepirkumu likuma 60.pantā.

3.7. Piedāvājuma cenā Pretendents iekļauj visas ar darbu veikšanu saistītās izmaksas – gan paredzamās, gan tādas, kuras pretendentam vajadzētu paredzēt, un atbilstošie nodokļi. Darbi sevī ietver visus nepieciešamos darbus, darbu vadību un organizēšanu, darbu izpildei nepieciešamos materiālus un iekārtas, to piegādi, kā arī izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no iepirkuma dokumentācijas un normatīvo aktu prasībām.

3.8. Dokumentus Pretendents sagatavo atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2018.gada 04.septembra noteikumiem Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

3.9. Piedāvājuma dokumentus Pretendents sagatavo saskaņā ar Nolikuma pielikumos pievienotajām formām. Gadījumos, ja piedāvājumā iesniegti dokumenti, neizmantojot dotās formas, tiek vērtēts, vai tajos sniegta visa pievienotajās formās prasītā informācija.

**4. Prasības piedāvājuma noformēšanai**

4.1. Visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt caurauklotiem un parakstītiem, lapām jābūt numurētām. Uz pēdējās lapas aizmugures caurauklošanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu lapu, uz kuras norādīts cauraukloto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina pretendenta pārstāvis. Teksta un tabulu daļa nedrīkst būt caurauklota, visai informācijai jābūt skaidri izlasāmai.

4.2. Piedāvājums iesniedzams latviešu valodā vienā eksemplārā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un to tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu.

4.3. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā aploksnē, uz kuras jānorāda:

4.3.1. pasūtītāja nosaukums un adrese;

4.3.2. atzīme “Priekules novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi 2019./2020.gada ziemas periodā”;

4.3.3. atzīme “Iepirkuma identifikācijas Nr.PNP2019/32”

4.3.4. atzīme “Neatvērt līdz 2019.gada 23.septembra plkst.14:00”;

4.3.5. pretendenta nosaukums un adrese.

4.4. Visi piedāvājuma pielikumi ir tā neatņemama sastāvdaļa.

4.5. Pretendents var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

4.6. Piedāvājuma grozījumus noformē un iesniedz atbilstoši nolikumā noteiktajām piedāvājuma noformēšanas prasībām, uz aploksnes papildus nolikuma 4.3.punkta noteikumiem norādot atzīmi “Piedāvājuma grozījumi”.

**5. Pretendentu izslēgšanas noteikumi**

1. Pretendents, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, tiek izslēgts no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

5.1.1.  ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātnespējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;

5.1.2.  ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

5.1.3. iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu Publisko iepirkumu likuma 25. panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;

5.1.4. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi 5.1.1., 5.1.2. un 5.1.3. punkta nosacījumi;

5.1.5. pretendents ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība;

5.1.6. attiecībā uz pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, kuras ietekmē līguma izpildi;

1. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā 5.1.1., 5.1.2., 5.1.4. un 5.1.5.punktā minēto apstākļu dēļ, iepirkuma komisija:

5.2.1. attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un 5.1.4.punktā minēto personu – Ministru kabineta noteiktajā kārtībā informāciju iegūstEIS*;*

5.2.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un 5.1.4.punktā minēto personu – pieprasa, lai pretendents iesniedz reģistrācijas valsti apliecinošu dokumentu un attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un 5.1.4.punktā minēto personu neattiecas 5.1.punktā minētie gadījumi. Ja pretendents noteiktajā termiņā minēto izziņu neiesniedz, tas tiek izslēgts no dalības iepirkumā.

1. Ziņas par 5.1.6.punktā minētajām personām attiecībā uz Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu iepirkumu komisija iegūs no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Attiecībā uz ārvalstīs reģistrētu pretendentu ziņas par 5.1.6.punktā minētajām personām iepirkumu komisija iegūs 2016.gada 04.februāra Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 111.panta ceturtā daļā noteiktā kārtībā.
2. Pēc ziņu iegūšanas saskaņā ar 5.3.punktu, attiecībā uz 5.1.6.punktā minētajām personām, iepirkumu komisija sankciju pārbaudi veic publiski pieejamās datu bāzēs.

**6. Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRASĪBAS** | **IESNIEDZAMIE DOKUMENTI** | **PIEZĪMES** |
| **1** | **2** | **3** |
| **6.1. Pieteikšanās dalībai iepirkumā** | | |
| 6.1.1. **Pieteikums** | 1) **Nolikuma 1.pielikums** **– PRETENDENTA PIETEIKUMS – FINANŠU PIEDĀVĀJUMS** |  |
| 2) **Pilnvara, kas apliecina pilnvarotās personas paraksta tiesības** (ja attiecināms). | Pilnvaru iesniedz pretendenti, kuriem Pretendenta pieteikumu – finanšu piedāvājumu un citus ar iepirkumu saistītos dokumentus paraksta pilnvarnieks. |
| **6.2. Atlases prasības** | | |
| 6.2.1. **Reģistrācija**  Pretendents normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts vai sertificēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. | 1) **Kompetentu institūciju izziņas un/vai citi dokumenti**, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. | Dokumentus iesniedz:  1) **ārvalstīs** reģistrētie pretendenti;  2) pretendenti par tā piesaistītajiem **apakšuzņēmējiem, kuri reģistrēti ārvalstīs**;  3) pretendenti par **ārvalstīs reģistrētām personām, uz kuru iespējām tie balstās**.  *Informāciju par Latvijā reģistrētiem pretendentiem, to piesaistītajiem apakšuzņēmējiem un personām, uz kuru iespējām pretendenti balstās, iepirkumu komisija pārbauda publiski pieejamās datu bāzēs*. |
| 2) **Sadarbības līguma kopiju vai līdzvērtīgu dokumentu**, kurā norādītas personas, kas apvienojušās personu apvienībā, un katra personu apvienības biedra atbildības apjoms iepirkuma dokumentācijā minēto darbu izpildē (t.sk. konkrēti veicamie darbi). | Dokumenti iesniedzami gadījumos, kad **pretendents ir personu apvienība, t.sk., personālsabiedrība**. |
| 3) **Pilnvaru, kura nosaka personu apvienības biedra tiesības pārstāvēt personu apvienību**. | Gadījumā, ja iepriekš minētās pārstāvniecības tiesības atrunātas sabiedrības līgumā, tad šajā punktā minētā pilnvara nav jāiesniedz. |
| 6.2.2. **Neatbilstība 5.nodaļā minētajiem izslēgšanas noteikumiem** | **Kompetentu institūciju izziņas\*,** kas apliecina, ka uz pretendentu un 5.1.4.punktā minēto personu neattiecas 5.1.punktā minētie gadījumi.  *\* ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.* | Dokumentus iesniedz:  1) **ārvalstīs reģistrēti vai pastāvīgi dzīvojoši** pretendenti;  2) pretendenti par tā piesaistītajiem **apakšuzņēmējiem, kuri reģistrēti vai pastāvīgi dzīvo ārvalstīs**;  3) pretendenti par **ārvalstīs reģistrētām vai pastāvīgi dzīvojošam personām, uz kuru iespējām tie balstās**.  *Informāciju par Latvijā reģistrētiem pretendentiem, to piesaistītajiem apakšuzņēmējiem un personām, uz kuru iespējām pretendenti balstās, iepirkumu komisija pārbauda publiski pieejamās datu bāzēs*. |
| **6.3. Tehniskā piedāvājuma prasības** | | |
| 6.3. **Atbilstošs tehniskais aprīkojums** | **Nolikuma 12.pielikums** - informācija par pretendenta rīcībā esošajām tehnikas vienībām.  **Nolikuma 13.pielikums (ja attiecināms)** - personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām, apliecinājums par tehniskā aprīkojuma nodošanu pretendentam.  *Informācija jāsagatavo par tām tehnikas vienībām, kuras nepieciešamas darbiem, kas veicami iepirkuma daļā, par kuru pretendents iesniedz piedāvājumu.*  *Ja pretendents iesniedz piedāvājumu uz vairākām iepirkuma daļām, bet katrai iepirkuma daļai nevar nodrošināt atsevišķu tehnikas vienību, tad pretendentam nolikuma 12.pielikuma tabulā* ***iepirkuma daļas jānorāda prioritārā secībā****.*  *Norādīto secību piedāvājumu izvērtēšanas procesā ņems vērā iepirkumu komisija, lai noteiktu iepirkuma daļu, kurā pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības gadījumos, kad pretendents tiek atzīts par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, vairāk kā vienā iepirkuma daļā.*  ***Katras pretendenta norādītās tehnikas vienības izmantošana tiks pieļauta tikai vienas iepirkuma daļas līgumsaistību izpildei.*** | Pretendenta rīcībā ir atbilstošs\* tehniskais aprīkojums konkrētās iepirkuma daļas līguma saistību izpildei.  *\* Informāciju par katras konkrētās daļas līgumsaistību izpildei nepieciešamajam tehniskajam aprīkojumam izvirzītajām prasībām skatīt šo daļu tehniskajās specifikācijās (Nolikuma 2.-11.pielikumi).* |
| **6.4. Apakšuzņēmēji** | | |
| 6.4. **Piesaistītie apakšuzņēmēji.** | **Nolikuma 14.pielikums (ja attiecināms)** - informācija par pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem un tiem nododamo iepirkuma līguma darbu saraksts un apjoms.  **Nolikuma 15.pielikums (ja attiecināms)** -pretendenta piesaistītā apakšuzņēmēja apliecinājums ar apņemšanos strādāt pie iepirkuma līguma izpildes un līguma saistību izpildīšanai paredzēto tehnikas vienību saraksts. | Pretendentam piedāvājumā jānorāda vismaz visi tie apakšuzņēmēji, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram apakšuzņēmējam izpildei nododamā iepirkuma līguma daļa. |
| **6.5. Papildus dokumenti, ja pretendents ir personu apvienība (t.sk., personālsabiedrība)** | | |
| 6.5. **Personu apvienība (t.sk., personālsabiedrība)** | 1) **Sadarbības līguma kopija vai līdzvērtīgs dokuments** | Dokumentā norāda personas, kas apvienojušās personu apvienībā, un katra personu apvienības biedra atbildības apjomu iepirkuma dokumentācijā minēto darbu izpildē (t.sk. konkrēti veicamie darbi); |
|  | 2) **Pilnvara** (ja attiecināma) | Pilnvarai jānosaka personu apvienības biedra tiesības pārstāvēt personu apvienību.  *Pilnvara nav jāiesniedz, ja iepriekš minētās pārstāvniecības tiesības atrunātas sabiedrības līgumā.* |

1. **Piedāvājumu vērtēšana un izvēles kritēriji**
   1. Piedāvājumu atvēršanu, noformējuma pārbaudi un vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.
   2. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc šā nolikuma 1.5.1.punktā minētā termiņa, netiek vērtēti. Tie neatvērti tiek atdoti vai nosūtīti atpakaļ pretendentam.
   3. Piedāvājuma izvēles kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais, kuru nosaka ņemot vērā cenu.
   4. Pretendents, kurš sniedzis nepatiesu informāciju vai nav to sniedzis vispār, vai arī sniegtā informācija neapliecina pretendenta atbilstību iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, tiek izslēgts no tālākas dalības iepirkumā.
   5. Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas; ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
   6. Iepirkuma komisija:
      1. Vispirms pārbauda piedāvājumu atbilstību šī nolikuma 4.nodaļā minētajām prasībām (prasības piedāvājumu noformēšanai). Par atbilstošiem tiek uzskatīti tie piedāvājumi, kas atbilst visām norādītajām prasībām. Konstatējot atkāpes no nolikumā izvirzītajām piedāvājuma noformējuma prasībām, komisija izvērtē to būtiskumu un ietekmi uz turpmāko piedāvājuma vērtēšanas procesu un lemj par tālāku piedāvājuma vērtēšanu vai izslēgšanu no tālākas vērtēšanas.
      2. Pārbauda, vai sniegta finanšu piedāvājumā prasītā informācija un vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja šādas kļūdas tiek konstatētas, tad tās tiek izlabotas. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Salīdzinot pretendentu piedāvātās līgumcenas, iepirkuma komisija ņem vērā labojumus.
      3. Pieprasa skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 53.panta nosacījumiem, ja kāda pretendenta piedāvājums šķiet nepamatoti lēts. Ja sniegtie skaidrojumi nepamato pretendenta piedāvāto zemo cenas vai izmaksu līmeni vai ja cenā vai izmaksās nav iekļautas izmaksas, kas saistītas ar vides, sociālo un darba tiesību un darba aizsardzības jomas normatīvajos aktos un darba koplīgumos noteikto pienākumu ievērošanu, noraida piedāvājumu kā nepamatoti lētu.
      4. Nosaka pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības katrā atsevišķā iepirkuma daļā, izvēloties no piedāvājumiem, kas atbilst 7.6.1.-7.6.3.punktu prasībām, un ir ar viszemāko piedāvāto cenu.
      5. Pārbauda, vai 7.6.4 punktā minētais pretendents iesniedzis visus šī nolikuma 6.nodaļā minētos dokumentus un tajos sniegtās informācijas atbilstību izvirzītajām prasībām. Par atbilstošiem tiek uzskatīti un tālāk tiek vērtēti tie piedāvājumi, kuros sniegta visa prasītā informācija, kā arī sniegtā informācija apliecina pretendenta atbilstību izvirzītajām prasībām. Ja piedāvājumā ietvertā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, iepirkuma komisija pieprasa, lai piegādātājs vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai iesniedz trūkstošo dokumentu. Ja norādītajā termiņā pretendents nav izskaidrojis vai papildinājis piedāvājumā ietverto informāciju, iepirkuma komisija pretendenta piedāvājumu vērtē pēc tās rīcībā esošās informācijas.
      6. Pārbauda 7.6.4.punktā minētā pretendenta atbilstību nolikuma 5.1.punktā minētajām prasībām, vai pieprasa iesniegt pretendentam attiecīgas izziņas gadījumā, ja uz pretendentu ir attiecināms nolikuma 5.2.2.punkts.
      7. Ja 7.6.4.punktā minētais pretendents/šī pretendenta piedāvājums kādā no 7.6.5 – 7.6.6 punktos minētajām pārbaudēm atzīts par neatbilstošu nolikumā izvirzītajām prasībām vai pretendents norādītajā termiņā neiesniedz prasītās izziņas vai dokumentus, pasūtītājs to izslēdz no tālākas dalības iepirkumā un nosaka nākamo pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši šī nolikuma 7.6.4.punktā noteiktajai kārtībai, un attiecībā uz to veic 7.6.5 – 7.6.6.punktos minētās pārbaudes.
      8. Pieņem lēmumu katrā atsevišķā iepirkuma daļā par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pretendentam, kura piedāvājums atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais ar viszemāko cenu attiecīgajā iepirkuma daļā.

7.7. Procesuālās ekonomijas nolūkos iepirkuma komisija jebkurā piedāvājumu vērtēšanas posmā ir tiesīga mainīt vērtēšanas secību, ja izmaiņas neierobežo pretendentu brīvu konkurenci, kā arī nodrošina vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

**8. Lēmuma izziņošana un līguma slēgšana**

8.1. Triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiek informēti par pieņemto lēmumu un lēmums tiek publicēts Pasūtītāja profilā un pasūtītāja tīmekļa vietnē www.priekulesnovads.lv sadaļā “Publiskie iepirkumi” pie konkrētā iepirkuma paziņojuma ar norādi “Lēmums”.

8.2. Pasūtītājs katrā iepirkuma daļā slēdz atsevišķu līgumu (Nolikuma 16.pielikums) ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta iesniegto piedāvājumu, un saskaņā ar šā nolikuma noteikumiem.

8.3. Ja pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības šajā iepirkumā, atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkumu komisija ir tiesības noteikt nākamo pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības attiecīgajā iepirkuma daļā, t.i., pretendentu, kura piedāvājums atbilst visām nolikumā minētajām prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais ar nākamo zemāko piedāvāto līgumcenu attiecīgajā iepirkuma daļā, ievērojot nolikuma 7.6.punkta nosacījumus, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Par pretendenta atteikšanos slēgt līgumu tiek uzskatīta arī līguma neparakstīšana, no pretendenta puses, abpusēji saskaņotā termiņā.

8.4. Pasūtītājs nolikuma 8.2.punktā minētā Līguma tekstu publicē Pasūtītāja profilā un Priekules novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.priekulesnovads.lv sadaļā “Publiskie iepirkumi” pie konkrētā iepirkuma informācijas desmit darbdienu laikā pēc tam, kad Līgums stājas spēkā, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības, ja tādas būs norādītas piegādātāja iesniegtajā piedāvājumā atbilstoši nolikuma 3.6.punktam.

8.5. Pasūtītājs negarantē līguma izpildi pilnā apjomā un saglabā tiesības izmainīt kopējo apjomu (gan tīrīšanas reižu skaitu, gan tīrāmo ceļu kopgarumu lotē) atkarībā no laika apstākļiem un pieejamā finansējuma.

8.6. Pasūtītājs saglabā tiesības nepiešķirt līguma slēgšanas tiesības vienā, vairākās vai visās daļās nevienam pretendentam, ja Pasūtītāja budžeta izmaiņu vai citu lēmumu rezultātā līguma slēgšana iepirkumā nav iespējama vai ekonomiski pamatota.

**9. Nolikuma pielikumu saraksts**

Nolikumam ir pievienoti 18 (astoņpadsmit) pielikumi, kas ir nolikuma neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums Pretendenta pieteikums - Finanšu piedāvājums

2.pielikums Tehniskā specifikācija iepirkuma 1.daļai (Priekules pilsēta (1.lote))

3.pielikums Tehniskā specifikācija iepirkuma 1.daļai (Priekules pilsēta (2.lote))

4.pielikums Tehniskā specifikācija iepirkuma 2.daļai (Priekules pagasts (1.lote))

5.pielikums Tehniskā specifikācija iepirkuma 3.daļai (Priekules pagasts (2.lote))

6.pielikums Tehniskā specifikācija iepirkuma 4.daļai (Priekules pagasts (3.lote))

7.pielikums Tehniskā specifikācija iepirkuma 5.daļai (Bunkas pagasts (1.lote))

8.pielikums Tehniskā specifikācija iepirkuma 6.daļai (Bunkas pagasts (2.lote))

9.pielikums Tehniskā specifikācija iepirkuma 7.daļai (Gramzdas pagasts)

10.pielikums Tehniskā specifikācija iepirkuma 8.daļai (Kalētu pagasts)

11.pielikums Tehniskā specifikācija iepirkuma 9.daļai (Virgas pagasts)

12.pielikums Informācija par pretendenta rīcībā esošajām tehnikas vienībām

13.pielikums Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, apliecinājums

14.pielikums Informācija par pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem

un tiem nododamo iepirkuma līguma darbu saraksts un apjoms

15.pielikums Pretendenta piesaistītā apakšuzņēmēja apliecinājums

16.pielikums Iepirkuma līguma projekts

17.pielikums\* Pašvaldības ceļu un ielu izvietojuma shēma – Priekules pilsēta

18.pielikums\* Pašvaldības ceļu un ielu izvietojuma shēma – Priekules novads

\*pielikumi noformēti atsevišķā failā.

**1.pielikums**

Priekules novada pašvaldības

iepirkuma Nr.PNP2019/32

nolikumam

**PRETENDENTA PIETEIKUMS - FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

iepirkumam ar identifikācijas Nr.PNP2019/32

**“Priekules novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi 2019./2020.gada ziemas periodā”**

**1. PRETENDENTS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums** |  | | |
| *Reģistrācijas Nr.* |  | | |
| *Adrese:* |  | | |
| *Banka, kods:* |  | | |
| *Konts:* |  | | |
| *Tālrunis:* |  | | |
| *E-pasta adrese:* |  | | |
| **Informācija par pretendenta atbilstību mazā/vidējā uzņēmuma statusam** | Pretendents |  | mazā/vidējā uzņēmuma statusam\*. |
|  | *(atbilst/neatbilst)* |  |
| \* - atbilstoši Eiropas Kopienas Komisijas ieteikumam **uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam**, ja tajā nodarbinātas mazāk kā 250 personas, un tā gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus eiro un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus eiro. | | |
| **Kontaktpersona**  (vārds, uzvārds) |  | | |
| *Tālrunis:* |  | | |
| *E-pasta adrese:* |  | | |

**2. PIEDĀVĀJUMS**

2.1. Pretendents piedāvā veikt Priekules novada autoceļu uzturēšanas darbus 2019./2020.gada ziemas periodā atbilstoši attiecīgās iepirkuma daļas tehniskās specifikācijas prasībām un iepirkuma nolikuma noteikumiem šādās iepirkuma priekšmeta daļās:

*(tabulā jāaizpilda tikai tā(-ās) iepirkuma priekšmeta daļa(-)s (lotes), par kuru(-ām) tiek iesniegts piedāvājums, norādot* ***gan vienas vienības izmaksas, gan kopējās izmaksas*** *un kopsummu rindās zem katras iepirkuma priekšmeta daļas beigām)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Iepirkuma priekšmeta daļas** | **Mērvienība** | | **Vienas vienības izmaksas (bez PVN), EUR** | **Plānotais vienību skaits** | **Kopējās izmaksas (bez PVN), EUR** |
| **1.daļa** - Ceļu uzturēšanas darbi **Priekules pilsētā (1.lote):** | | | | | |
| * autoceļu slīdamības likvidēšana ar smilts – sāls maisījumu vai sāli | km | |  | 83,78 |  |
| * ielu slīdamības likvidēšana ar smilti | km | |  | 114,70 |  |
| * autoceļu attīrīšana no irdena sniega | km | |  | 198,48 |  |
| **Kopā, bez PVN, EUR** | | | | |  |
| **PVN 21%, EUR** | | | | |  |
| **Kopā ar PVN, EUR** | | | | |  |
| **2.daļa** - Ceļu uzturēšanas darbi **Priekules pilsētā (2.lote):** | | | | | |
| * autoceļu attīrīšana no irdena sniega | km | |  | 207.03 |  |
| **Kopā, bez PVN, EUR** | | | | |  |
| **PVN 21%, EUR** | | | | |  |
| **Kopā ar PVN, EUR** | | | | |  |
| **3.daļa** - Ceļu uzturēšanas darbi Priekules novada **Priekules pagastā (1.lote)**: | | | | | |
| * ceļu tīrīšana | km | |  | 181,30 |  |
| * šķērsstumšana | h | |  | 10 |  |
| **Kopā, bez PVN, EUR** | | | | |  |
| **PVN 21%, EUR** | | | | |  |
| **Kopā ar PVN, EUR** | | | | |  |
| **4.daļa** - Ceļu uzturēšanas darbi Priekules novada **Priekules pagastā (2.lote)**: | | | | | |
| * ceļu tīrīšana | km | |  | 294,32 |  |
| * šķērsstumšana | h | |  | 15 |  |
| **Kopā, bez PVN, EUR** | | | | |  |
| **PVN 21%, EUR** | | | | |  |
| **Kopā ar PVN, EUR** | | | | |  |
| **5.daļa** - Ceļu uzturēšanas darbi Priekules novada **Priekules pagastā (3.lote)**: | | | | | |
| * ceļu tīrīšana | km | |  | 154,40 |  |
| * šķērsstumšana | h | |  | 8 |  |
| **Kopā, bez PVN, EUR** | | | | |  |
| **PVN 21%, EUR** | | | | |  |
| **Kopā ar PVN, EUR** | | | | |  |
| **6.daļa** - Ceļu uzturēšanas darbi Priekules novada **Bunkas pagastā (1.lote)**: | | | | | |
| * autoceļu attīrīšana no irdena sniega | km | |  | 176,15 |  |
| * šķērsstumšana | h | |  | 17 |  |
| **Kopā, bez PVN, EUR** | | | | |  |
| **PVN 21%, EUR** | | | | |  |
| **Kopā ar PVN, EUR** | | | | |  |
| **7.daļa** - Ceļu uzturēšanas darbi Priekules novada **Bunkas pagastā (2.lote)**: | | | | | |
| * ceļu tīrīšana | km | |  | 162.58 |  |
| * šķērsstumšana | h | |  | 10 |  |
| **Kopā, bez PVN, EUR** | | | | |  |
| **PVN 21%, EUR** | | | | |  |
| **Kopā ar PVN, EUR** | | | | |  |
| **8.daļa** - Ceļu uzturēšanas darbi Priekules novada **Gramzdas pagastā**: | | | | | |
| * ceļu tīrīšana | | km |  | 408,82 |  |
| * šķērsstumšana | | h |  | 25 |  |
| **Kopā, bez PVN, EUR** | | | | |  |
| **PVN 21%, EUR** | | | | |  |
| **Kopā ar PVN, EUR** | | | | |  |
| **9.daļa** - Ceļu uzturēšanas darbi Priekules novada **Kalētu pagastā**: | | | | | |
| * ceļu tīrīšana | | km |  | 197,90 |  |
| * šķērsstumšana | | h |  | 15 |  |
| **Kopā, bez PVN, EUR** | | | | |  |
| **PVN 21%, EUR** | | | | |  |
| **Kopā ar PVN, EUR** | | | | |  |
| **10.daļa** - Ceļu uzturēšanas darbi Priekules novada **Virgas pagastā**: | | | | | |
| * ceļu tīrīšana | | km |  | 109,61 |  |
| * šķērsstumšana | | h |  | 5 |  |
| **Kopā, bez PVN, EUR** | | | | |  |
| **PVN 21%, EUR** | | | | |  |
| **Kopā ar PVN, EUR** | | | | |  |

2.2. Pretendents apliecina, ka:

2.2.1. ir iepazinies ar iepirkuma dokumentāciju (t.sk. darba uzdevumu – specifikāciju) un tajā minētajām prasībām;

2.2.2. piedāvājuma finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas iepirkuma līguma pilnīgai un kvalitatīvai izpildei paredzētās izmaksas, visi riski, kas saistīti ar cenu izmaiņām un citiem neparedzētiem apstākļiem, un tajās ietvertas visas nodevas un nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Pretendentam nav nekādu neskaidrību un pretenziju tagad, kā arī Pretendents atsakās tādas celt visā iepirkuma līguma darbības laikā;

2.2.3. tā rīcībā ir līguma izpildei paredzētās tehnikas vienības un visas piedāvājumā norādītās tehnikas vienības ir darba kārtībā un tām piedāvājuma iesniegšanas brīdī ir derīga tehniskā apskate;

2.2.4. darbus veiks kvalificēts personāls;

2.2.5. tas nav sniedzis nepatiesu informāciju savas atbilstības pretendentu kvalifikācijas prasībām apliecināšanai un ir iesniedzis visu Pasūtītāja pieprasīto informāciju;

2.2.6. visa piedāvājuma dokumentācijā ietvertā informācija ir patiesa;

2.2.7. piedāvājums ir sagatavots neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem un nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties Iepirkumā un pildīt iepirkumu procedūras nolikumā un tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;

2.2.8. piedāvātās cenas būs nemainīgas visā iepirkuma līguma izpildes laikā un netiks paaugstinātas;

2.2.9. piedāvātā līgumcena nav atzīstama par komercnoslēpumu.

2.3. Pretendents piekrīt, ka:

* + 1. Pasūtītājam atbilstoši Publisko iepirkumu likumam ir tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos avotos, un Pretendents apliecina, ka tas neliks šķēršļus tās pārbaudei;
    2. nepieciešamības gadījumā, Pasūtītājam ir tiesības veikt darbības, kas saistītas ar šajā iepirkumā sniegtās informācijas patiesīguma noskaidrošanu, un Pretendents ir informēts, ka gadījumā, ja atklātos, ka piedāvājumā sniegtā informācija ir nepatiesa, tā piedāvājums tiks izslēgts no turpmākās piedalīšanās iepirkumā.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(vieta, datums) (amats, paraksts un paraksta atšifrējums)*

**2.pielikums**

Priekules novada pašvaldības

iepirkuma Nr.PNP2019/32

nolikumam

Tehniskā specifikācija

iepirkuma **1.daļai** “Ceļu uzturēšanas darbi **Priekules pilsētā (1.lote)**”

**Priekules novada Priekules pilsēta (1.lote)** – kopējais ceļu garums 7,939 km (skat. tabulu).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Ielas numurs** | **Ielas**  **nosaukums** | | **Garums** *(km)* | | **Kopējais**  **garums** *(km)* |
| **no** | **līdz** |
|  | *Ielas, kuras kaisāmas ar smilts - sāls maisījumu vai sāli* | | | | | |
| 1. | D1 | Aizputes iela | | 0,00 | 1,743 | **1,743** |
| 2. | D42 | Uzvaras iela | | 0,00 | 0,741 | **0,741** |
| 3. | D43 | Vaiņodes iela | | 0,00 | 0,672 | **0,672** |
| 4. | D41 | Zviedru vārtu iela | | 0,00 | 0,200 | **0,195** |
|  | *Ielas, kuras kaisāmas ar smilts maisījumu (bez sāls)* | | | | | |
| 5. | D25 | Paplakas iela | | 0,00 | 0,386 | **0,386** |
| 6. | D26 | Raiņa iela | | 0,00 | 1,168 | **1,168** |
| 7. | D17 | Galvenā iela | | 0,00 | 1,329 | **1,329** |
| 8. | D14 | Liepājas iela | | 0,00 | 0,655 | **0,655** |
| 9. | D27 | Dārza iela | | 0,00 | 0,350 | **0,350** |
| 10. | D28 | Smilšu iela | | 0,00 | 0,700 | **0,700** |
|  | | | **KOPĀ:** | | | **7,939** |

**1. Prasības autoceļu attīrīšanai no sniega:**

1. plānotais autoceļu tīrīšanas un kaisīšanas reižu skaits līguma darbības laikā - **līdz 25 (divdesmit piecām) reizēm**;
2. autoceļu attīrīšana no sniega ir jāuzsāk 1 (vienas stundas laikā) no darba uzdevuma uzdošanas brīža; attīrīšana jāpabeidz 3 stundu laikā no darbu uzsākšanas brīža visā lotes garumā;
3. attīrot ceļu no sniega, ir jāatbrīvo autoceļa brauktuve visā tās platumā (neatkarīgi no darba gājienu skaita), kā arī automašīnu apgriešanās vietas, ceļa paplašinājumi automašīnu izmainīšanās vietās.
4. vietās, kur pilsētā brauktuve robežojas ar ietvi, sniegs nedrīkst atrasties uz ietves:
5. ja sniega kārtas biezums ir līdz 0,15 m, tad sniega vaļņi nedrīkst būt platāki par 0,5 m un tiem jāatrodas līdz ar ietves malu;
6. ja sniega kārta ir biezāka par 0,15 m, tad pasūtītājs vienojas ar izpildītāju par darba uzdevumā – specifikācijā norādīto kvalifikācijas prasību izpildīšanu;
7. sniega tīrīšana attiecīgās sniega tīrīšanas tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa segums, koki, ceļa aprīkojums un tuvumā esošās būves;
8. krustojumos, pieslēgumos un uz ceļa brauktuves nedrīkst būt sastumti sniega vaļņi vai kaudzes, kas augstāki par 15 cm;
9. autoceļu tīrīšanai pretendentam jāparedz izmantot ne mazāk kā 2 (divas) tehnikas vienības, no kurām:
10. vismaz viena ir ar jaudu ne mazāku kā 185 zs un vērstuves platumu ne mazāku kā 2,8 m;
11. un neviena no izmantojamām tehnikas vienībām nav ar jaudu mazāku kā 65 zs, vērstuves platumu mazāku kā 2,8 m;
12. ielas kaisīšanas gadījumā izlietotās smilts apjomam jābūt ~0,8 m3/km visā brauktuves platumā;
13. sniegs no ceļa klātnes jānotīra tādā pakāpē, lai paliekošās sniega segas biezums nebūtu biezāks par 5 cm;
14. pieļaujamas tikai līdz 5 cm dziļas risas;
15. sāls izlietojumam ir jābūt ne mazāk kā 30g/m2;
16. smilts-sāls maisījuma izlietojumam ir jābūt ne mazāk kā 0,8m3/km;
17. kaisītājam jānodrošina iespēja vienmērīgi izkaisīt noteiktu kaisāmā materiāla daudzumu.

**2. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums**:

1. izpildītais darbs kontrolējams visa attīrītā ceļa posma garumā, neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai;
2. šķērsstumšanas (sniega sanesumu) gadījumā uzskaita tikai objektā nostrādāto laiku.

Kontaktpersona: Priekules novada pašvaldības izpilddirektors Andris Razma, tel.29176392.

**3.pielikums**

Priekules novada pašvaldības

iepirkuma Nr.PNP2019/32

nolikumam

Tehniskā specifikācija

iepirkuma **2.daļai** “Ceļu uzturēšanas darbi **Priekules pilsētā (2.lote)**”

**Priekules novada Priekules pilsēta (2.lote)** – kopējais ceļu garums 20.703 km (skat. tabulu).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Ielas numurs** | **Ielas**  **nosaukums** | **Garums** *(km)* | | **Kopējais**  **garums** *(km)* |
| **no** | **līdz** |
| 1 | D2 | Lauku iela | 0.000 | 0.414 | 0.414 |
| 2 | D3 | Brīvības iela | 0.000 | 2.796 | 2.796 |
| 3 | D4 | Kanālu iela | 0.000 | 0.221 | 0.221 |
| 4 | D5 | Bānīša iela | 0.000 | 0.150 | 0.150 |
| 5 | D6 | Ķieģeļu iela | 0.000 | 1.753 | 1.753 |
| 6 | D7 | Dīķa iela | 0.000 | 0.286 | 0.286 |
| 7 | D8 | Ganību iela | 0.000 | 0.866 | 0.866 |
| 8 | D9 | Tirgoņu iela | 0.000 | 0.909 | 0.909 |
| 9 | D12 | Tirgus iela | 0.000 | 0.374 | 0.374 |
| 10 | D13 | Parka iela | 0.000 | 1.317 | 1.317 |
| 11 | D15 | Kalēju iela | 0.000 | 0.675 | 0.675 |
| 12 | D16 | Saules iela | 0.000 | 0.248 | 0.248 |
| 13 | D17 | Galvenā iela | 1.329 | 1.523 | 0.194 |
| 14 | D18 | Zāļu iela | 0.000 | 0.881 | 0.881 |
| 15 | D19 | Jaunā iela | 0.000 | 0.441 | 0.441 |
| 16 | D20 | Klusā iela | 0.000 | 0.080 | 0.080 |
| 17 | D21 | Mazā iela | 0.000 | 0.021 | 0.021 |
| 18 | D22 | Skolas iela | 0.000 | 0.381 | 0.381 |
| 19 | D23 | Uguns iela | 0.000 | 0.176 | 0.176 |
| 20 | D24 | Rīta iela | 0.000 | 0.520 | 0.520 |
| 21 | D27 | Dārza iela | 0.350 | 1.877 | 1.527 |
| 22 | D28 | Smilšu iela | 0.687 | 1.966 | 1.279 |
| 23 | D29 | Bērzu iela | 0.000 | 0.318 | 0.318 |
| 24 | D31 | Lībju iela | 0.000 | 0.339 | 0.339 |
| 25 | D32 | Pumpura iela | 0.000 | 0.366 | 0.366 |
| 26 | D33 | Lāčplēša iela | 0.000 | 0.226 | 0.226 |
| 27 | D35 | Miera iela | 0.000 | 0.605 | 0.605 |
| 28 | D37 | Peldu iela | 0.000 | 0.117 | 0.117 |
| 29 | D38 | Baznīcas iela | 0.000 | 0.703 | 0.703 |
| 30 | D39 | Dambja iela | 0.000 | 1.032 | 1.032 |
| 31 | D40 | Dzirnavu iela | 0.000 | 0.581 | 0.581 |
| 32 | D44 | Ozolu iela | 0.000 | 0.220 | 0.220 |
| 33 | D45 | Ceriņu iela | 0.000 | 0.291 | 0.291 |
| 34 | D46 | Liepu iela | 0.000 | 0.236 | 0.236 |
| 35 | D47 | Rietumu iela | 0.000 | 0.160 | 0.160 |
|  | | | **KOPĀ:** | | **20.703** |

**1. Prasības autoceļu attīrīšanai no sniega:**

1. plānotais autoceļu tīrīšanas reižu skaits līguma darbības laikā - **līdz 10 (desmit) reizēm**;
2. ielu attīrīšana no sniega ir jāuzsāk 1 (vienas stundas laikā) no darba uzdevuma uzdošanas brīža; attīrīšana jāpabeidz 5 stundu laikā no darbu uzsākšanas brīža visā lotes garumā;
3. attīrot ceļu no sniega, ir jāatbrīvo autoceļa brauktuve visā tās platumā (neatkarīgi no darba gājienu skaita), kā arī automašīnu apgriešanās vietas, ceļa paplašinājumi automašīnu izmainīšanās vietās.
4. vietās, kur pilsētā brauktuve robežojas ar ietvi, sniegs nedrīkst atrasties uz ietves:
5. ja sniega kārtas biezums ir līdz 0,15 m, tad sniega vaļņi nedrīkst būt platāki par 0,5 m un tiem jāatrodas līdz ar ietves malu;
6. ja sniega kārta ir biezāka par 0,15 m, tad pasūtītājs vienojas ar izpildītāju par darba uzdevumā – specifikācijā norādīto kvalifikācijas prasību izpildīšanu;
7. sniega tīrīšana attiecīgās sniega tīrīšanas tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa segums, koki, ceļa aprīkojums un tuvumā esošās būves;
8. krustojumos, pieslēgumos un uz ceļa brauktuves nedrīkst būt sastumti sniega vaļņi vai kaudzes, kas augstāki par 15 cm;
9. autoceļu tīrīšanai pretendentam jāparedz izmantot vismaz 1 (viena) tehnikas vienība ar jaudu ne mazāku kā 185 zs un vērstuves platumu ne mazāku kā 2,8 m;
10. sniegs no ceļa klātnes jānotīra tādā pakāpē, lai paliekošās sniega segas biezums nebūtu biezāks par 5 cm;
11. pieļaujamas tikai līdz 5 cm dziļas risas.

**2. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums**:

1. izpildītais darbs kontrolējams visa attīrītā ceļa posma garumā, neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai;
2. šķērsstumšanas (sniega sanesumu) gadījumā uzskaita tikai objektā nostrādāto laiku.

Kontaktpersona: Priekules novada pašvaldības izpilddirektors Andris Razma, tel.29176392.

**4.pielikums**

Priekules novada pašvaldības

iepirkuma Nr.PNP2019/32

nolikumam

Tehniskā specifikācija iepirkuma **3.daļai**

„Ceļu uzturēšanas darbi Priekules novada **Priekules pagastā (1.lote)**”

**Priekules novada Priekules pagasta 1.lote** – kopējais ceļu garums 36,26 km (skat. tabulu).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Autoceļa**  **numurs** | **Autoceļa**  **nosaukums** | **Garums** *(km)* | | **Kopējais garums** *(km)* |
| **no** | **līdz** |
| 1. | D65 | Nākotnes iela | 0,00 | 0,63 | 0,63 |
| 2. | C104 | Nākotnes iela-Jermuši | 0,00 | 1,07 | 1,07 |
| 3. | C103 | Jermušu ceļš | 0,00 | 0,19 | 0,19 |
| 4. | C105 | Elkas kapi- Jermuši | 0,00 | 2,82 | 2,82 |
| 5. | C106 | Nākotnes iela – Altajs | 0,00 | 2,07 | 2,07 |
| 6. | C107 | Kūlupi - Elkas kapi | 0,00 | 2,60 | 2,60 |
| 7. | A29 | Priekule - Audari | 0,00 | 4,65 | 4,65 |
| 8. | C109 | Audaru ceļš | 0,00 | 0,40 | 0,40 |
| 9. | C108 | Altajs - Mucenieki | 0,00 | 1,47 | 1,47 |
| 10. | B85 | Mucenieki - Ordanga | 0,00 | 3,19 | 3,19 |
| 11. | C110 | Ezeres ceļš - Māliņi | 0,00 | 2,25 | 2,24 |
| 12. | D61 | Lielā iela | 0,00 | 0,23 | 0,23 |
| 13. | B86 | Liesma - Reiņa ezers | 0,00 | 5,52 | 5,52 |
| 14. | C8 | Zeidaki-Nodegas | 0,00 | 1,8 | 1,8 |
| 15. | C111 | Leinieki-Embūte | 0,00 | 2,86 | 2,86 |
| 16. | B87 | Ezeres ceļš – Asītes muiža | 0,00 | 2,79 | 2,79 |
| 17. | B83 | Dobeļdīķa ceļš | 0,00 | 1,73 | 1,73 |
| **KOPĀ:** | | | | | **36,26** |

**1. Prasības autoceļu attīrīšanai no sniega:**

1. plānotais tīrīšanas reižu skaits līguma darbības laikā – **līdz 5 (piecām) reizēm**; plānotais šķērsstumšanas stundu skaits līguma darbības laikā – **līdz 10 (desmit) stundām**;
2. autoceļu attīrīšana no sniega ir jāuzsāk 1 (vienas) stundas laikā no darba uzdevuma uzdošanas brīža; attīrīšana jāpabeidz 5 stundu laikā no darbu uzsākšanas brīža visā lotes garumā;
3. autoceļu attīrīšana no sniega ir jāveic tabulā norādītajā secībā;
4. attīrot ceļu no sniega, ir jāatbrīvo autoceļa brauktuve visā tās platumā (vismaz 5 m, neatkarīgi no darba gājienu skaita), kā arī automašīnu apgriešanās vietas, ceļa paplašinājumi automašīnu izmainīšanās vietās;
5. sniega tīrīšana attiecīgās sniega tīrīšanas tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa segums, koki, ceļa aprīkojums un tuvumā esošās būves;
6. krustojumos, pieslēgumos un uz ceļa brauktuves nedrīkst būt sastumti sniega vaļņi vai kaudzes, kas augstāki par 15 cm;
7. autoceļu tīrīšanai izmantojama tehnika, kuras jauda ir ne mazāka kā 120 zs ar sniega vērstuves platumu ne mazāku kā 3 m;
8. sniegs no ceļa klātnes jānotīra tādā pakāpē, lai paliekošās sniega segas biezums nebūtu biezāks par 5 cm;
9. pieļaujamas tikai līdz 5 cm dziļas risas.

**2. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums**:

1. izpildītais darbs kontrolējams visa attīrītā ceļa posma garumā, neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai;
2. šķērsstumšanas (sniega sanesumu) gadījumā uzskaita tikai objektā nostrādāto laiku.

Kontaktpersona: Priekules pilsētas un pagasta saimniecības vadītājs Edgars Rubezis, tel.29428641.

**5.pielikums**

Priekules novada pašvaldības

iepirkuma Nr.PNP2019/32

nolikumam

Tehniskā specifikācija iepirkuma **4.daļai**

„Ceļu uzturēšanas darbi Priekules novada **Priekules pagastā (2.lote)**”

**Priekules novada Priekules pagasta 2.lote** – kopējais ceļu garums 36,79 km (skat. tabulu).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Autoceļa**  **numurs** | **Autoceļa**  **nosaukums** | **Garums** *(km)* | | **Kopējais garums** *(km)* |
| **no** | **līdz** |
| 1. | A22 | Priekule – Mazgramzda | 0,00 | 3,89 | 3,89 |
| 3,89 | 4,88 | 0,99 |
| 4,88 | 5,62 | 0,74 |
| 5,62 | 5,84 | 0,22 |
| 2. | C90 | Indrānu ceļš | 0,00 | 0,84 | 0,84 |
| 3. | A23 | Mazgramzda - Skodas ceļš | 0,00 | 0,89 | 0,89 |
| 4. | C89 | Skodas ceļš - Vecģībieši | 0,00 | 1,08 | 1,08 |
| 5. | B81 | Sālavi – Mieži | 0,00 | 1,61 | 1,61 |
| 6. | D66 | Celtnieku iela | 0,00 | 0,48 | 0,48 |
| 7. | D67 | Liepu iela | 0,00 | 0,16 | 0,16 |
| 8. | B80 | Mazgramzda – Ozolbunči | 0,00 | 2,29 | 2,29 |
| 9. | C84 | Ozolbunči - Gaļķinti | 0,00 | 1,84 | 1,84 |
| 10. | B79 | Mazgramzda – Maži | 2,49 | 6,23 | 3,74 |
| 11. | A21 | Mazgramzda – Skudras | 0,00 | 5,55 | 5,55 |
| 12. | C83 | Bērzi - Silenieki | 0,00 | 1,65 | 1,65 |
| 13. | C85 | Skudras – Buividi | 0,00 | 1,49 | 1,49 |
| 14. | C87 | Skodas ceļš - Kalēji | 0,00 | 1,85 | 1,85 |
| 15. | C88 | Skodas ceļš - Maztrekņi | 0,00 | 1,12 | 1,12 |
| 16. | C89 | Skodas ceļš – Vecģībieši | 0,00 | 1,08 | 1,08 |
| 17. | C91 | Dārznieki – Lidlauks | 0,00 | 2,95 | 2,95 |
| 18. | C92 | Senču ceļš | 0,00 | 0,53 | 0,53 |
| 19. | C93 | Purmsātu ceļš – Elekši | 0,00 | 1,09 | 1,09 |
| 20. | C100 | Uz Brāļu kapiem | 0,00 | 0,71 | 0,71 |
| **KOPĀ:** | | | | | **36,79** |

**1. Prasības autoceļu attīrīšanai no sniega:**

1. plānotais tīrīšanas reižu skaits līguma darbības laikā – **līdz 8 (astoņām) reizēm**; plānotais šķērsstumšanas stundu skaits līguma darbības laikā – **līdz 15 (piecpadsmit) stundām**;
2. autoceļu attīrīšana no sniega ir jāuzsāk 1 (vienas) stundas laikā no darba uzdevuma uzdošanas brīža; attīrīšana jāpabeidz 5 stundu laikā no darbu uzsākšanas brīža visā lotes garumā;
3. autoceļu attīrīšana no sniega ir jāveic tabulā norādītajā secībā,
4. attīrot ceļu no sniega, ir jāatbrīvo autoceļa brauktuve visā tās platumā (vismaz 5m, neatkarīgi no darba gājienu skaita), kā arī automašīnu apgriešanās vietas, ceļa paplašinājumi automašīnu izmainīšanās vietās;
5. sniega tīrīšana attiecīgās sniega tīrīšanas tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa segums, koki, ceļa aprīkojums un tuvumā esošās būves;
6. krustojumos, pieslēgumos un uz ceļa brauktuves nedrīkst būt sastumti sniega vaļņi vai kaudzes, kas augstāki par 15 cm;
7. autoceļu tīrīšanai izmantojama tehnika, kuras jauda ir ne mazāka kā 120 zs ar sniega vērstuves platumu ne mazāku kā 3 m;
8. sniegs no ceļa klātnes jānotīra tādā pakāpē, lai paliekošās sniega segas biezums nebūtu biezāks par 5 cm;
9. pieļaujamas tikai līdz 5 cm dziļas risas.

**2. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums**:

1. izpildītais darbs kontrolējams visa attīrītā ceļa posma garumā, neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai;
2. šķērsstumšanas (sniega sanesumu) gadījumā uzskaita tikai objektā nostrādāto laiku.

Kontaktpersona: Priekules pilsētas un pagasta saimniecības vadītājs Edgars Rubezis, tel.29428641.

**6.pielikums**

Priekules novada pašvaldības

iepirkuma Nr.PNP2019/32

nolikumam

Tehniskā specifikācija iepirkuma **5.daļai**

„Ceļu uzturēšanas darbi Priekules novada **Priekules pagastā (3.lote)**”

**Priekules novada Priekules pagasta 3.lote** – kopējais ceļu garums 19,30 km (skat. tabulu).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Autoceļa**  **numurs** | **Autoceļa**  **nosaukums** | **Garums** *(km)* | | **Kopējais garums** *(km)* |
| **no** | **līdz** |
| 1. | C96 | Teņi - Lieģenieki | 0,00 | 1,07 | **1,07** |
| 2. | D60 | Kalnu iela | 0,00 | 0,33 | **0,33** |
| 3. | B82 | Dzidras – Kalnu iela | 0,00 | 2,88 | **2,88** |
| 4. | C95 | Jaunenieku ferma - Birznieki | 0,00 | 1,00 | **1,00** |
| 5. | A25 | Cīruļi - Dzidras | 0,00 | 0,74 | **0,74** |
| 6. | C94 | Judu ceļš | 0,00 | 1,65 | **1,65** |
| 7. | A27 | Virgas ceļš - Kadiķi | 0,00 | 1,68 | **1,68** |
| 8. | A28 | Kadiķi - Avotiņi | 0,00 | 1,24 | **1,24** |
| 9. | D63 | Ozolu iela | 0,00 | 0,40 | **0,40** |
| 10. | D62 | Bērzu iela | 0,00 | 0,42 | **0,42** |
| 11. | D64 | Lauku iela | 0,00 | 0,31 | **0,31** |
| 12. | C97 | Veldres - Gūžas | 0,00 | 0,43 | **0,43** |
| 13. | A26 | Saulaines kalte - Gūžas | 0,00 | 2,04 | **2,04** |
| 14. | C98 | Vairogu ceļš | 0,00 | 1,17 | **1,17** |
| 15. | A24 | Paplakas c. – Purmsātu c. | 0,00 | 3,94 | **3,94** |
| **KOPĀ:** | | | | | **19,30** |

**1. Prasības autoceļu attīrīšanai no sniega:**

1. plānotais tīrīšanas reižu skaits līguma darbības laikā – **līdz 8 (astoņām) reizēm**; plānotais šķērsstumšanas stundu skaits līguma darbības laikā – **līdz 8 (astoņām) stundām**;
2. autoceļu attīrīšana no sniega ir jāuzsāk 1 (vienas) stundas laikā no darba uzdevuma uzdošanas brīža; attīrīšana jāpabeidz 5 stundu laikā no darbu uzsākšanas brīža visā lotes garumā;
3. autoceļu attīrīšana no sniega ir jāveic tabulā norādītajā secībā;
4. attīrot ceļu no sniega, ir jāatbrīvo autoceļa brauktuve visā tās platumā (vismaz 5m, neatkarīgi no darba gājienu skaita), kā arī automašīnu apgriešanās vietas, ceļa paplašinājumi automašīnu izmainīšanās vietās;
5. sniega tīrīšana attiecīgās sniega tīrīšanas tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa segums, koki, ceļa aprīkojums un tuvumā esošās būves;
6. krustojumos, pieslēgumos un uz ceļa brauktuves nedrīkst būt sastumti sniega vaļņi vai kaudzes, kas augstāki par 15 cm;
7. autoceļu tīrīšanai izmantojama tehnika, kuras jauda ir ne mazāka kā 120 zs ar sniega vērstuves platumu ne mazāku kā 3 m;
8. sniegs no ceļa klātnes jānotīra tādā pakāpē, lai paliekošās sniega segas biezums nebūtu biezāks par 5 cm;
9. pieļaujamas tikai līdz 5 cm dziļas risas.

**2. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums**:

1. izpildītais darbs kontrolējams visa attīrītā ceļa posma garumā, neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai;
2. šķērsstumšanas (sniega sanesumu) gadījumā uzskaita tikai objektā nostrādāto laiku.

Kontaktpersona: Priekules pilsētas un pagasta saimniecības vadītājs Edgars Rubezis, tel.29428641.

**7.pielikums**

Priekules novada pašvaldības

iepirkuma Nr.PNP2019/32

nolikumam

Tehniskā specifikācija iepirkuma **6.daļai**

„Ceļu uzturēšanas darbi Priekules novada **Bunkas pagastā (1.lote)**”

**Priekules novada Bunkas pagasta 1.lote** – Krote un daļa Bunkas teritorijas, kopējais ceļu garums **35,23** km (skat. tabulu).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Autoceļa numurs** | **Autoceļa nosaukums** | **Garums** *(km)* | | **Kopējais**  **garums**  *(km)* |  |
| **no** | **līdz** | **Klase** |
| 1. | A6 | Mucas - Krote | 0,00 | 0,68 | **0,68** | **C** |
| 0,68 | 2,63 | **1,95** | **C** |
| 2,63 | 4,30 | **1,67** | **C** |
| 2. | A7 | Bunkas - Krotes ceļš | 0,00 | 1,45 | **1,45** | **C** |
| 1,45 | 4,81 | **3,36** | **C** |
| 3. | A8 | Bunka – Ziņģenieki | 0,00 | 3,02 | **3,02** | **C** |
| 3,02 | 4,04 | **1,02** | **D** |
| 4. | B1 | Krotes ceļš – Strazdiņi | 0,00 | 0,69 | **0,69** | **D** |
| 5. | B2 | Uz dzirnavām | 0,00 | 0,38 | **0,38** | **D** |
| 6. | B3 | Parks - Akmentiņi | 0,00 | 0,38 | **0,38** | **C** |
| 7. | B4 | Rūķīšu ceļš | 0,00 | 0,14 | **0,14** | **C** |
| 8. | B5 | Parks - Santīmi | 0,00 | 0,46 | **0,46** | **C** |
| 9. | B6 | Ceļš Mazdārziņi | 0,00 | 0,31 | **0,31** | **D** |
| 10. | B7 | Veikals - Oši | 0,00 | 1,36 | **1,36** | **C** |
| 11. | B8 | Krotes ceļš - Galdnieku darbnīcas | 0,00 | 0,09 | **0,09** | **D** |
| 12. | B9 | Krotes Indrāni - Elijas | 0,00 | 0,45 | **0,45** | **C** |
| 0,45 | 1,55 | **1,10** | **D** |
| 13. | B10 | Vīksnas - Kalibjāņi | 0,00 | 1,15 | **1,15** | **D** |
| 14. | B11 | Krote - Vārtāja | 0,00 | 2,83 | **2,83** | **D** |
| 2,83 | 5,46 | **2,63** | **D** |
| 15. | B12 | Ziņģenieki - Ordangas | 0,00 | 2,56 | **2,56** | **D** |
| 16. | C2 | Ābeļnieki - Valsts mežs | 0,00 | 1,07 | **1,07** | **D** |
| 17. | C4 | Lejiņas - Maci | 0,00 | 0,39 | **0,39** | **D** |
| 18. | C6 | Ceļš - Zvejas | 0,00 | 0,24 | **0,24** | **D** |
| 19. | C7 | Mežmalas – Ābelītes | 0,00 | 0,54 | **0,54** | **D** |
| 20. | C8 | Dižbrakši - Krotes ceļš | 0,00 | 2,68 | **2,68** | **D** |
| 21. | C9 | Ceļš – Mucenieki | 0,00 | 0,22 | **0,22** | **D** |
| 22. | C10 | Kapu kalni – Lejas | 0,00 | 0,15 | **0,15** | **D** |
| 23. | C11 | Palejiņas – Birznieki | 0,00 | 0,60 | **0,60** | **D** |
| 24. | C12 | Ceļš – Kapi jaunie | 0,00 | 1,19 | **1,19** | **C** |
| 25. | C13 | Lībiešu kapi | 0,00 | 0,47 | **0,47** | **C** |
| **KOPĀ:** | | | | | **35.23** | **-** |

**1. Prasības autoceļu attīrīšanai no sniega:**

1. plānotais tīrīšanas reižu skaits līguma darbības laikā – **līdz 5 (piecām) reizēm**; plānotais šķērsstumšanas stundu skaits līguma darbības laikā – **līdz 17 (septiņpadsmit) stundām**;
2. plānotais tīrīšanas reižu un šķersstumšanas stundu, skaits ir orientējošs un var mainīties atkarībā no faktiskās nepieciešamības;
3. autoceļu attīrīšana no sniega ir jāuzsāk 1 (vienas) stundas laikā no darba uzdevuma uzdošanas brīža; attīrīšana jāpabeidz 5 stundu laikā no darbu uzsākšanas brīža visā lotes garumā;
4. attīrot ceļu no sniega, ir jāatbrīvo autoceļa brauktuve visā tās platumā (neatkarīgi no darba gājienu skaita), kā arī automašīnu apgriešanās vietas, ceļa paplašinājumi automašīnu izmainīšanās vietās;
5. sniega tīrīšana attiecīgās sniega tīrīšanas tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa segums, koki, ceļa aprīkojums un tuvumā esošās būves;
6. krustojumos, pieslēgumos un uz ceļa brauktuves nedrīkst būt sastumti sniega vaļņi vai kaudzes, kas augstāki par 15 cm;
7. autoceļu tīrīšanai izmantojama tehnika, kuras jauda ir ne mazāka kā 120 zs ar sniega vērstuves platumu ne mazāku kā 2,8 m;
8. sniegs no ceļa klātnes jānotīra tādā pakāpē, lai paliekošās sniega segas biezums nebūtu biezāks par 5 cm;
9. pieļaujamas tikai līdz 5 cm dziļas risas.

**2. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums**:

1. izpildītais darbs kontrolējams visa attīrītā ceļa posma garumā, neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai;
2. šķērsstumšanas (sniega sanesumu) gadījumā uzskaita tikai objektā nostrādāto laiku.

Kontaktpersona: Priekules novada Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja Patricija Andersone, tel.26102920.

**8.pielikums**

Priekules novada pašvaldības

iepirkuma Nr.PNP2019/32

nolikumam

Tehniskā specifikācija iepirkuma **7.daļai**

„Ceļu uzturēšanas darbi Priekules novada **Bunkas pagastā (2.lote)**”

**Priekules novada Bunkas pagasta 2.lote** – Tadaiķu teritorija un Bunkas teritorijas daļa, kopējais ceļu garums **32.515** km (skat. tabulu) .

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Autoceļa numurs** | **Autoceļa nosaukums** | **Garums** *(km)* | | **Kopējais garums** *(km)* | **Klase** |
| **no** | **līdz** |
| 1. | A1 | Alkšņi - Jaunzemji | 0 | 1,67 | **1,67** | **C** |
| 2. | A2 | Māķi – Mierlauki | 0 | 0,75 | **0,75** | **C** |
| 0,75 | 1,58 | **0,83** | **C** |
| 3. | A4 | Cērpiņi –Treimaņi | 0,00 | 1,77 | **1,77** | **D** |
| 4. | A5 | Bērziņi –Veikals | 0,00 | 0,67 | **0,67** | **C** |
| 0.67 | 2.33 | **1,66** | **C** |
| 5. | B13 | Dzelmes - Graudiņi | 0,00 | 0,52 | **0,52** | **D** |
| 6. | B14 | Upeslīči - Straumēni | 0,00 | 0,80 | **0,80** | **C** |
| 7. | B15 | Rijnieki - Centrs | 0,00 | 1,19 | **1,19** | **C** |
| 1,19 | 1,34 | **0,15** | **D** |
| 8. | B16 | Garāžu ceļš | 0,00 | 0,28 | **0,28** | **C** |
| 9. | B17 | Izriedes - Vārtāja | 0 | 0,38 | **0,38** | **D** |
| 0,38 | 2,77 | **2,39** | **D** |
| 10. | B18 | Izriedes - Plostnieki | 0 | 0,91 | **0,91** | **D** |
| 11. | B19 | Līvāni - Kaņūti | 0 | 0,25 | **0,25** | **C** |
| 0,25 | 1,46 | **1,21** | **D** |
| 12. | B20 | Runti - Kaņūti | 0 | 2,08 | **2,08** | **D** |
| 13. | B21 | Paegļi - Ozoliņi | 0 | 1,52 | **1,52** | **D** |
| 14. | B22 | Klubs - Ceļš | 0 | 0,11 | **0,11** | **C** |
| 15. | B23 | Kultūras nams - Saules | 0 | 0,34 | **0,34** | **C** |
| 16. | B24 | Aplociņi - Lanka | 0 | 1,52 | **1,52** | **D** |
| 17. | B25 | Māķi - Akmeņkalni | 0 | 0,44 | **0,44** | **D** |
| 0,44 | 1,92 | **1,48** | **D** |
| 18. | B26 | Ceļš | 0 | 0,50 | **0,50** | **D** |
| 19. | B27 | Alkšņi - Šventas | 0 | 0,78 | **0,78** | **D** |
| 20. | B28 | Grāveri - Kābari | 0 | 1,07 | **1,07** | **D** |
| 21. | B29 | Māķi - Silenieki | 0 | 1,37 | **1,37** | **D** |
| 22. | C14 | Purviņi – Mežģirti | 0,00 | 0,95 | **0,95** | **C** |
| 23. | C15 | Dārziņi – veikals | 0,00 | 0,83 | **0,83** | **C** |
| 24. | C16 | Asfalts – kūtiņas | 0,00 | 0,22 | **0,22** | **B** |
| 25. | C17 | Ceļš – attīrīšanas | 0,00 | 0,30 | **0,30** | **B** |
| 26. | C19 | Ozoli - Ziemeļi | 0 | 0,18 | **0,18** | **D** |
| 27. | C21 | Ceļš - Imantas | 0 | 0,27 | **0,27** | **D** |
| 28. | C22 | Kugrēnu ceļš | 0 | 0,48 | **0,48** | **D** |
| 29. | C23 | Kalnvēji - Sērdieņi | 0 | 1,62 | **1,62** | **D** |
| 30. | C24 | Jaunzemji - Ceļu atzars | 0 | 0,31 | **0,31** | **D** |
| 31. | D48 | Kalna iela | 0,00 | 0,403 | **0,403** | **C** |
| 32. | D49 | Krasta iela | 0,00 | 0,312 | **0,312** | **C** |
| **KOPĀ:** | | | | | **32.515** | **-** |

**1. Prasības autoceļu attīrīšanai no sniega:**

1. plānotais tīrīšanas reižu skaits līguma darbības laikā – **līdz 5 (piecām) reizēm**; plānotais šķērsstumšanas stundu skaits līguma darbības laikā – **līdz 10 (desmit) stundām**;
2. autoceļu attīrīšana no sniega ir jāuzsāk 1 (vienas) stundas laikā no darba uzdevuma uzdošanas brīža; attīrīšana jāpabeidz 5 stundu laikā no darbu uzsākšanas brīža visā lotes garumā;
3. attīrot ceļu no sniega, ir jāatbrīvo autoceļa brauktuve visā tās platumā (neatkarīgi no darba gājienu skaita), kā arī automašīnu apgriešanās vietas, ceļa paplašinājumi automašīnu izmainīšanās vietās;
4. sniega tīrīšana attiecīgās sniega tīrīšanas tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa segums, koki, ceļa aprīkojums un tuvumā esošās būves;
5. krustojumos, pieslēgumos un uz ceļa brauktuves nedrīkst būt sastumti sniega vaļņi vai kaudzes, kas augstāki par 15 cm;
6. autoceļu tīrīšanai izmantojama tehnika, kuras jauda ir ne mazāka kā 120 zs ar sniega vērstuves platumu ne mazāku kā 2,8 m;
7. sniegs no ceļa klātnes jānotīra tādā pakāpē, lai paliekošās sniega segas biezums nebūtu biezāks par 5 cm;
8. pieļaujamas tikai līdz 5 cm dziļas risas.

**2. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums**:

1. izpildītais darbs kontrolējams visa attīrītā ceļa posma garumā, neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai;
2. šķērsstumšanas (sniega sanesumu) gadījumā uzskaita tikai objektā nostrādāto laiku.

Kontaktpersona: Priekules novada Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja Patricija Andersone, tel.26102920.

**9.pielikums**

Priekules novada pašvaldības

iepirkuma Nr.PNP2019/32

nolikumam

Tehniskā specifikācija iepirkuma **8.daļai**

„Ceļu uzturēšanas darbi Priekules novada **Gramzdas pagastā**”

**Priekules novada Gramzdas pagasts** – iepirkuma daļas kopējais ceļu garums 81,763 km (skat. tabulu).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Autoceļa numurs** | **Autoceļa**  **nosaukums** | **Kopējais garums**  *(km)* |
| 1. | A15 | Gramzda Indrāni Grunti Karuļi | 9,44 |
| 2. | A16 | Gramzda Laukmuiža Liepkalni Berķi | 5,85 |
| 3. | A17 | Celmenieki Stūri Līčupes | 4,38 |
| 4. | A18 | Aizvīķu centrs | 0,99 |
| 5. | A19 | Alejas ceļš | 1,24 |
| 6. | A20 | Dāma - Ribenieki | 7,52 |
| 7. | B65 | Gramzda Zviedri | 3,51 |
| 8. | B66 | Trekņu kapi (ceļš) | 1,02 |
| 9. | B67 | Oši Komplekss | 0,20 |
| 10. | B68 | Skujiņu ceļš | 1,32 |
| 11. | B69 | Dīķsaimniecības ceļš | 0,36 |
| 12. | B70 | Oliņas Mežmaļi | 1,44 |
| 13. | B71 | Sērdieņi (ceļš) | 1,65 |
| 14. | B72 | Laukmuiža - Kalniņi | 1,35 |
| 15. | B73 | Kalniņi - Plostnieki | 1,40 |
| 16. | B74 | Sudmaļi Rutki | 2,09 |
| 17. | B75 | Dāma Līvānu mājas | 0,74 |
| 18. | B76 | Mūrnieku ceļš | 0,74 |
| 19. | B77 | Aizvīķi Pūces | 2,33 |
| 20. | B78 | Krustceles Kunkuļi | 2,46 |
| 21. | B79 | Mažu ceļš (līdz Zemīšu tiltam) | 2.49 |
| 22. | C53 | Grunti - Liepkalni | 1,16 |
| 23. | C54 | Liepkalni - Stūri | 2,34 |
| 24. | C55 | Jaunvēveri Zariņi | 1,30 |
| 25. | C56 | Zariņi - Skujas | 0,71 |
| 26. | C57 | Gaiļi (ceļš) | 0,58 |
| 27. | C58 | Aizvīķu kapu ceļš | 0,18 |
| 28. | C59 | Patversmes ceļš | 0,42 |
| 29. | C60 | Ceļš Aizvīķi - Pļavnieki | 1,36 |
| 30. | C61 | Ģentes ceļš | 1,42 |
| 31. | C62 | Dāma Puķes Smaiži | 4,27 |
| 32. | C63 | Salmiņi Pauļi | 1,34 |
| 33. | C64 | Smaižu kapu ceļš | 0,36 |
| 34. | C65 | Velēnu purva ceļš | 0,15 |
| 35. | C66 | Piķeļu ceļš | 0,39 |
| 36. | C67 | Rutku ceļš | 0,47 |
| 37. | C68 | Ceļš Apši – Krūmiņi - Plostnieki | 0,18 |
| 38. | C69 | Gramzdas kapu ceļš | 0,88 |
| 39. | C70 | Ceļš Zvaguļi - Mednieku parks | 0,40 |
| 40. | C71 | Kultūras nama ceļš | 0,06 |
| 41. | C72 | Stūri (ceļš) | 0,61 |
| 42. | C73 | Kārkliņi (ceļš) | 0,48 |
| 43. | C74 | Kūdras purva ceļš | 0,59 |
| 44. | C75 | Trekņi Brazdaiķi | 1,78 |
| 45. | C76 | Lejasbunkas Eglinieki | 1,19 |
| 46. | C77 | Truši (ceļš) | 0,63 |
| 47. | C78 | Kalēji (ceļš) | 0,46 |
| 48. | C79 | Līgotņu ceļš | 0,48 |
| 49. | C80 | Trekņu aleja (ceļš) | 0,56 |
| 50. | C81 | Mežaiņu ceļš | 0,76 |
| 51. | C83 | Bērzi - Silenieki | 1,65 |
| 52. | D55 | Meža iela | 0,893 |
| 53. | D56 | Meža ielas turpinājums | 0,398 |
| 54. | D57 | Miera iela | 0,267 |
| 55. | D58 | Uzvaras ielas turpinājums | 0,21 |
| 56. | D59 | Nākotnes iela | 0,315 |
| **KOPĀ:** | | | **81,763** |

**1. Prasības autoceļu attīrīšanai no sniega:**

1. plānotais tīrīšanas reižu skaits līguma darbības laikā – **līdz 5 (piecām) reizēm**; plānotais šķērsstumšanas stundu skaits līguma darbības laikā – **līdz 25 (divdesmit piecām) stundām**;
2. autoceļu attīrīšana no sniega ir jāuzsāk 1 (vienas) stundas laikā no darba uzdevuma uzdošanas brīža; attīrīšana jāpabeidz 8 stundu laikā no darbu uzsākšanas brīža visā lotes garumā;
3. attīrot ceļu no sniega, ir jāatbrīvo autoceļa brauktuve visā tās platumā (neatkarīgi no darba gājienu skaita), kā arī automašīnu apgriešanās vietas, ceļa paplašinājumi automašīnu izmainīšanās vietās;
4. sniega tīrīšana attiecīgās sniega tīrīšanas tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa segums, koki, ceļa aprīkojums un tuvumā esošās būves;
5. krustojumos, pieslēgumos un uz ceļa brauktuves nedrīkst būt sastumti sniega vaļņi vai kaudzes, kas augstāki par 15 cm;
6. autoceļu tīrīšanai pretendentam jāparedz izmantot ne mazāk kā 2 (divas) tehnikas vienības:
7. no kurām vismaz viena ir ar jaudu ne mazāku kā 185 zs un vērstuves platumu ne mazāku kā 3 m;
8. un neviena no izmantojamām tehnikas vienībām nav ar jaudu mazāku kā 120 zs un vērstuves platumu mazāku kā 2,8 m;
9. sniegs no ceļa klātnes jānotīra tādā pakāpē, lai paliekošās sniega segas biezums nebūtu biezāks par 5 cm;
10. pieļaujamas tikai līdz 5 cm dziļas risas.

**2. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums**:

1. izpildītais darbs kontrolējams visa attīrītā ceļa posma garumā, neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai;
2. šķērsstumšanas (sniega sanesumu) gadījumā uzskaita tikai objektā nostrādāto laiku.

Kontaktpersona: Priekules novada Gramzdas pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Kudums, tel.28646114.

**10.pielikums**Priekules novada pašvaldības iepirkuma Nr.PNP2019/32 nolikumam

Tehniskā specifikācija iepirkuma **9.daļai**

„Ceļu uzturēšanas darbi Priekules novada **Kalētu pagastā**”

**Priekules novada Kalētu pagasts** – iepirkuma daļas kopējais ceļu garums 38,669 km (skat. tabulu).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Autoceļa numurs** | **Autoceļa**  **nosaukums** | **Garums** *(km)* | | **Kopējais garums** *(km)* | **Plānotais tīrīšanas reižu skaits** |
| **no** | **līdz** |
| 1. | A13 | Brūveri Ievlejas | 0 | 2,09 | 2,09 | 6 |
| 2,09 | 3,34 | 1,25 |
| 2. | A14 | Ozoli Pazari | 0 | 0,10 | 0,10 | 6 |
| 0,10 | 1,58 | 1,48 |
| 1,58 | 2,44 | 0,86 |
| 3. | B49 | Krejotava Stadions | 0 | 0,36 | 0,36 | 6 |
| 4. | B50 | Darbnīcas Lielkudumi | 0 | 2,13 | 2,13 | 6 |
| 5. | B51 | Ceļš Ieviņas - Annenieki | 0 | 1,58 | 1,58 | 6 |
| 6. | B52 | Traktoru ceļš | 0 | 0,75 | 0,75 | 2 |
| 7. | B53 | Ceļš Birztalas – Ķeiri - Eglītes | 0 | 0,62 | 0,62 | 4 |
| 8. | B54 | Gundegas - Lazdenieki | 0 | 0,29 | 0,29 | 6 |
| 0,29 | 1,11 | 0,82 |
| 1,11 | 1,29 | 0,18 |
| 9. | B56 | Krejotava Apsītes | 0 | 0,38 | 0,38 | 4 |
| 0,38 | 0,70 | 0,32 |
| 10. | B57 | Kalēti Strautiņi | 0 | 2,98 | 2,98 | 6 |
| 11. | B58 | Līdumi Zeltkalni | 0 | 2,33 | 2,33 | 6 |
| 12. | B59 | Strautiņi Zeltkalni Svipsti | 0 | 4,36 | 4,36 | 6 |
| 4,36 | 6,31 | 1,95 |
| 13. | B61 | Meža Siseņi Apiņi | 0 | 3,91 | 3,91 | 4 |
| 14. | B62 | Ceļš Meldri dzelzceļa pārbrauktuve | 0 | 0,64 | 0,64 | 2 |
| 15. | B63 | Lankas Ūdiķi | 0 | 2,04 | 2,04 | 4 |
| 16. | B64 | Ceļš Lejnieki – Plostnieki - Brūveri | 0 | 1,93 | 1,93 | 6 |
| 17. | C48 | Grantskarjera pievedceļš | 0 | 0,30 | 0,30 | 2 |
| 18. | C49 | Ratnieki Ruicēni | 0 | 1,44 | 1,44 | 3 |
| 19. | C50 | Ceļš Skudriņi - Dzeguzes | 0 | 0,33 | 0,33 | 3 |
| 20. | C52 | Smilts karjera pievedceļš | 0 | 1,50 | 1,50 | 1 |
| 21. | D52 | Laukmeles iela | 0 | 0,081 | 0,081 | 6 |
| 0,081 | 0,692 | 0,611 |
| 22. | D53 | Nākotnes iela | 0 | 0,569 | 0,569 | 6 |
| 23. | D54 | Stacijas pievedceļš | 0 | 0,058 | 0,058 | 6 |
| 0,058 | 0,488 | 0,43 |
| **KOPĀ:** | | | | | **38,669** |  |

**1. Prasības autoceļu attīrīšanai no sniega:**

1. plānotais tīrīšanas reižu skaits līguma darbības laikā katrai autoceļu vienībai **norādīts tabulā**; plānotais šķērsstumšanas stundu skaits līguma darbības laikā – **līdz 15 (desmit) stundām**;
2. autoceļu attīrīšana no sniega ir jāuzsāk 1 (vienas) stundas laikā no darba uzdevuma uzdošanas brīža; attīrīšana jāpabeidz 5 stundu laikā no darbu uzsākšanas brīža visā lotes garumā;
3. attīrot ceļu no sniega, ir jāatbrīvo autoceļa brauktuve visā tās platumā (neatkarīgi no darba gājienu skaita), kā arī automašīnu apgriešanās vietas, ceļa paplašinājumi automašīnu izmainīšanās vietās;
4. sniega tīrīšana attiecīgās sniega tīrīšanas tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa segums, koki, ceļa aprīkojums un tuvumā esošās būves;
5. krustojumos, pieslēgumos un uz ceļa brauktuves nedrīkst būt sastumti sniega vaļņi vai kaudzes, kas augstāki par 15 cm;
6. autoceļu tīrīšanai izmantojama tehnika, kuras jauda ir ne mazāka kā 120 zs ar sniega vērstuves platumu ne mazāku kā 2,8 m;
7. sniegs no ceļa klātnes jānotīra tādā pakāpē, lai paliekošās sniega segas biezums nebūtu biezāks par 5 cm;
8. pieļaujamas tikai līdz 5 cm dziļas risas.

**2. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums**:

1. izpildītais darbs kontrolējams visa attīrītā ceļa posma garumā, neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai;
2. šķērsstumšanas (sniega sanesumu) gadījumā uzskaita tikai objektā nostrādāto laiku.

Kontaktpersona: Priekules novada Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja Agrita Driviņa, tel.29178398.

**11.pielikums**

Priekules novada pašvaldības

iepirkuma Nr.PNP2019/32

nolikumam

Tehniskā specifikācija iepirkuma **10.daļai**

„Ceļu uzturēšanas darbi Priekules novada **Virgas pagastā**”

**Priekules novada Virgas pagasts** – iepirkuma daļas kopējais ceļu garums 17,976 km (skat. tabulu).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Autoceļa numurs** | **Autoceļa**  **nosaukums** | **Garums** *(km)* | | **Kopējais garums** *(km)* | **Plānotais tīrīšanas reižu skaits** |
| **no** | **līdz** |
| 1. | C41 | Ūdenskrātuves ceļš x2 | 0,00 | 2,45 | 2,45 | 8 |
| 2. | A12 | Gravnieku ceļš x2 | 0,00 | 5,29 | 5,29 | 8 |
| 3. | B45 | Gravenieki - Smilgas | 0,00 | 1,54 | 1,54 | 5 |
| 4. | C45 | Pavāru ceļš | 0,00 | 0,97 | 0,97 | 4 |
| 5. | C46 | Ceļš Brizgas – Dižbrūveri | 0,00 | 1,84 | 1,84 | 4 |
| 6. | B47 | Centra ceļš | 0,00 | 0,47 | 0,47 | 5 |
| 7. | B48 | Palejas - Vārtāja | 0,00 | 0,34 | 0,34 | 5 |
| 8. | D50 | Dārza iela | 0,00 | 0,28 | 0,28 | 4 |
| 9. | B46 | Zundi – Purmsātu skola – Strujas | 0,00 | 4,40 | 4,40 | 5 |
| 10. | D51 | Jaunā iela | 0,00 | 0,396 | 0,396 | 4 |
| **KOPĀ:** | | | | | **17,976** |  |

**1. Prasības autoceļu attīrīšanai no sniega:**

1. plānotais tīrīšanas reižu skaits līguma darbības laikā katrai autoceļu vienībai **norādīts tabulā**; plānotais šķērsstumšanas stundu skaits līguma darbības laikā – **līdz 5 (piecām) stundām**;
2. autoceļu attīrīšana no sniega ir jāuzsāk 30 (trīsdesmit) minūšu laikā, ja darba uzdevums dots laika posmā no 5:00 – 17:00 un 2 (divu) stundu laikā, ja darba uzdots no 17:00 – 5:00;
3. attīrot ceļu no sniega, ir jāatbrīvo autoceļa brauktuve visā tās platumā (neatkarīgi no darba gājienu skaita), kā arī automašīnu apgriešanās vietas, ceļa paplašinājumi automašīnu izmainīšanās vietās;
4. sniega tīrīšana attiecīgās sniega tīrīšanas tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa segums, koki, ceļa aprīkojums un tuvumā esošās būves;
5. krustojumos ar citiem tīrītiem ceļiem, pieslēgumos un uz ceļa brauktuves nedrīkst būt sastumti sniega vaļņi vai kaudzes, kas augstāki par 15 cm;
6. autoceļu tīrīšanai izmantojama tehnika, kuras jauda ir ne mazāka kā 120 zs ar sniega vērstuves platumu ne mazāku kā 2,8 m;
7. sniegs no ceļa klātnes jānotīra tādā pakāpē, lai paliekošās sniega segas biezums nebūtu biezāks par 5 cm;
8. pieļaujamas tikai līdz 5 cm dziļas risas.

**2. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums**:

1. izpildītais darbs kontrolējams visa attīrītā ceļa posma garumā, neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai;
2. šķērsstumšanas (sniega sanesumu) gadījumā uzskaita tikai objektā nostrādāto laiku.

Kontaktpersona: Priekules novada Virgas pagasta pārvaldes saimniecības vadītājs Gints Rozenbergs, tel.26109863

**12.pielikums**

Priekules novada pašvaldības

iepirkuma Nr.PNP2019/32

nolikumam

**Informācija par pretendenta rīcībā esošajām tehnikas vienībām**

1.Pretendenta rīcībā esošās tehnikas vienības, kuras tiks izmantotas līguma saistību izpildīšanai:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tehnikas vienības nosaukums**  *(marka, modelis)* | **Valsts reģ.nr.** | **Svarīgākie tehniskie dati** *(jauda,zs;*  *sniega vērstuves platums,m)* | **Iepirkuma daļa, kurai paredzēts izmantot attiecīgo tehnikas vienību\*** | **Lietošanas tiesības\*\***  *(īpašumā, valdījumā, nomā, lietošanā)* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

\* - **ja piedāvājums tiek iesniegts ar vienu tehnikas vienību uz vairākām iepirkuma daļām,** **iepirkuma daļas jānorāda prioritārā secībā**.

*Pretendenta norādīto secību piedāvājumu izvērtēšanas procesā ņems vērā iepirkumu komisija, lai noteiktu iepirkuma daļu, kurā pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības gadījumos, kad pretendents tiek atzīts par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, vairāk kā vienā iepirkuma daļā.*

\*\* - **ja pretendents līgumu saistību izpildīšanai izmantos tam nomā vai lietošanā nodotu tehniku, obligāti iesniedzams arī nolikuma 12.pielikums**

1. Kopā ar piedāvājumu jāiesniedz visu norādīto tehnikas vienību reģistrācijas apliecību kopijas (abas reģistrācijas apliecības puses).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(amats) (paraksts un paraksta atšifrējums)*

**13.pielikums**

Priekules novada pašvaldības

iepirkuma Nr.PNP2019/32

nolikumam

*\* Pielikums obligāti aizpildāms, ja pretendents līgumu saistību izpildīšanai izmantos tam nomā vai lietošanā nodotu tehniku. Attiecīgais pielikums jāaizpilda minētās tehnikas īpašniekam/turētājam.*

**Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās,**

**lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, apliecinājums**

Ar šo mēs,

|  |
| --- |
|  |
| *(uzņēmuma nosaukums, reģ. numurs)* |

apliecinām, ka gadījumā, ja pretendentam

|  |
| --- |
|  |
| *(pretendenta nosaukums)* |

tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu kādā no Priekules novada pašvaldības iepirkuma **“Priekules novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi 2019./2020.gada ziemas periodā”** daļām*,* līguma saistību izpildei nodosim minētā pretendenta rīcībā sekojošus resursus:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tehnikas vienības nosaukums**  *(marka, modelis)* | **Valsts reģistrācijas numurs** | **Svarīgākie tehniskie dati** *(jauda, zs; sniega vērstuves platums, m)* | **Iepirkuma daļa, kurai paredzēts izmantot attiecīgo tehnikas vienību** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Amats, vārds, uzvārds** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |

**14.pielikums**

Priekules novada pašvaldības

iepirkuma Nr.PNP2019/32

nolikumam

\* *Pielikums obligāti aizpildāms, ja pretendents līgumu saistību izpildīšanai piesaistīs apakšuzņēmējus un nodos katram no tiem izpildei 10 vai vairāk procentus no attiecīgās iepirkuma daļas līguma apjoma. Attiecīgais pielikums jāaizpilda pretendentam.*

**Informācija par pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem**

**un tiem nododamo iepirkuma līguma darbu saraksts un apjoms**

Pretendenta piesaistītie apakšuzņēmēji, tiem nododamo iepirkuma līguma daļu saraksts un apjoms:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Apakšuzņēmēja nosaukums** | **Adrese, telefons, kontaktpersona** | **Apakšuzņēmējam nododamie darbi** | | | |
| **Iepirkuma daļa, kuras līguma saistību izpildi pretendents pilnībā vai daļēji nodos apakšuzņēmējam** | **darbu apjoms** | | **darbu apraksts** |
| procentos (%) no kopējā apjoma | EUR bez PVN |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(amats) (paraksts un paraksta atšifrējums)*

**15.pielikums**

Priekules novada pašvaldības

iepirkuma Nr.PNP2019/32

nolikumam

*\* Pielikums obligāti aizpildāms, ja pretendents līgumu saistību izpildīšanai piesaistīs apakšuzņēmējus un nodos katram no tiem izpildei 10 vai vairāk procentus no attiecīgās iepirkuma daļas līguma apjoma. Attiecīgais pielikums jāaizpilda katram no piesaistītajiem apakšuzņēmējiem.*

**Pretendenta piesaistītā apakšuzņēmēja apliecinājums**

Ar šo mēs,

|  |
| --- |
|  |
| *(uzņēmuma nosaukums, reģ. numurs)* |

apņemamies kā apakšuzņēmējs strādāt pie līguma “Priekules novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi 2019./2020.gada ziemas periodā” izpildes gadījumā, ja pretendentam

|  |
| --- |
|  |
| *(pretendenta nosaukums)* |

tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu kādā no Priekules novada pašvaldības iepirkuma **“Priekules novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi 2019./2020.gada ziemas periodā”** daļām*,* veicot sekojošus darbus:

|  |  |
| --- | --- |
| **Iepirkuma daļa, kuras līguma saistību izpildi pretendents pilnībā vai daļēji nodos apakšuzņēmējam** | **Apakšuzņēmējam izpildei nodoto darbu**  **apraksts un apjoms** |
|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. Ar šo apliecinām, ka esam iepazinušies ar darba uzdevumu - specifikāciju, līguma nosacījumiem un nolikumu.

2. Ar šo apliecinām, ka mūsu rīcībā ir šādas tehnikas vienības, kuras tiks izmantotas līguma saistību izpildīšanai:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tehnikas vienības nosaukums**  *(marka, modelis)* | **Valsts reģistrācijas numurs** | **Svarīgākie tehniskie dati** *(jauda, zs; sniega vērstuves platums, m)* | **Iepirkuma daļa, kurai paredzēts izmantot attiecīgo tehnikas vienību** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

***!!! Apliecinājumam jāpievieno visu norādīto tehnikas vienību reģistrācijas apliecību kopijas (abas reģistrācijas apliecības puses) !!!***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Apliecinām, ka mūsu uzņēmums |  | mazā/vidējā uzņēmuma statusam\*. |
|  | *(atbilst/neatbilst)* |  |
| \* - atbilstoši Eiropas Kopienas Komisijas ieteikumam **uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam**, ja tajā nodarbinātas mazāk kā 250 personas, un tā gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus eiro un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus eiro. | | |

|  |  |
| --- | --- |
| *Amats* |  |
| *Vārds, uzvārds* |  |
| *Datums* |  |
| *Paraksts* |  |

**16.pielikums**

Priekules novada pašvaldības

iepirkuma Nr.PNP2019/32

nolikumam

PROJEKTS

**LĪGUMS**

Priekulē

**20\_\_.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Priekules novada pašvaldība**, reģ.Nr.90000031601, juridiskā adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434, tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(amats, vārds, uzvārds) personā, kas rīkojas uz LR likuma „Par pašvaldībām” un Priekules novada pašvaldības domes 2017.gada 23.februāra saistošo noteikumu Nr.17/2 „Priekules novada pašvaldības nolikums” pamata, (turpmāk – PASŪTĪTĀJS) no vienas puses

un

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Piegādātāja nosaukums), vienotais reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (amats, vārds, uzvārds) personā, kas rīkojas uz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pamata, (turpmāk – IZPILDĪTĀJS) no otras puses,

(PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS, kopā tekstā saukti PUSES),

Ievērojot iepirkuma Nr.PNP2019/32 “Priekules novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi 2019./2020.gada ziemas periodā” rezultātus noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo:

**1.Līguma priekšmets**

* 1. PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS apņemas ar viņa rīcībā esošo tehniku veikt autoceļu uzturēšanas darbus 2019./2020.gada ziemas periodā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(tiek norādīta attiecīgā iepirkuma daļa)* (turpmāk – Darbi) saskaņā ar PASŪTĪTĀJA pasūtījumu atbilstoši Līgumam pievienotajai tehniskai specifikācijai, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa (Līguma 3.pielikums).
  2. IZPILDĪTĀJAM Darba uzdevumus uzdod PASŪTĪTĀJA Līguma 1.3.punktā norādītā pilnvarotā persona.
  3. PASŪTĪTĀJA pilnvarotā persona šī Līguma saistību izpildīšanā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*iestāde, amats, vārds, uzvārds*), tālrunis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
  4. Darba uzdevums tiek nodots \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*IZPILDĪTĀJA norādītās personas amats, vārds, uzvārds*) pa telefonu uz numuru: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. IZPILDĪTĀJS NODROŠINA, ka visā Līguma darbības laikā šajā punktā minētā persona ir sasniedzama uz šajā punktā norādīto telefona numuru. Ja IZPILDĪTĀJS nomaina telefona numuru, tad tas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā par to informē PASŪTĪTĀJU.

**2.Darbu pieņemšana- nodošana**

* 1. PASŪTĪTĀJA vārdā izpildīto Darbu saskaņā ar darba pieņemšanas – nodošanas aktu (Līguma 1.pielikums) pieņem Līguma 1.3.punktā norādītā pilnvarotā persona.
  2. IZPILDĪTĀJS Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu (Līguma 1.pielikums) par katrā konkrētā dienā veiktajiem Darbiem sagatavo 2 (divos) eksemplāros un iesniedz PASŪTĪTĀJAM ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc attiecīgo Darbu veikšanas.
  3. PASŪTĪTĀJS var veikt Darbu kvalitātes un izpildes laika pārbaudi izlases veidā jebkurā Darbu izpildes stadijā.
  4. PASŪTĪTĀJS Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu paraksta vienas darba dienas laikā vai sagatavo rakstiski motivētu akta parakstīšanas atteikumu.
  5. Ja no PASŪTĪTĀJA saņemts motivēts atteikums pieņemt Darbus pilnā apjomā vai daļēji, PUSES, pamatojoties uz atteikumā minētajiem argumentiem, sastāda divpusēju aktu, kurā uzskaitāmi nepieņemtie darbi un to novēršanas termiņi.
  6. Pēc konstatēto nepilnību novēršanas IZPILDĪTĀJS atkārtoti iesniedz PASŪTĪTĀJAM Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu.
  7. Ja PASŪTĪTĀJS atkārtoti konstatē trūkumus nododamo Darbu izpildē vai IZPILDĪTĀJS PASŪTĪTĀJA noteiktajos termiņos trūkumus nenovērš, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM radītos zaudējumus un līgumsodu Līguma 5.4. un 5.5.punktā noteiktajā kārtībā.
  8. Līguma 2.7.punktā minētajos gadījumos PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pieaicināt citu personu šo trūkumu novēršanai.
  9. Ja Līguma 2.7.punktā minētie gadījumi konstatēti 3 (trīs) reizes, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izbeigt Līgumu 5.6.punktā noteiktajā kārtībā.
  10. IZPILDĪTĀJS līdz katra mēneša 10.datumam iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu par iepriekšējā mēnesī faktiski paveikto darbu apjomu. Rēķinam pievienojami visi attiecīgajā mēnesī parakstītie Darbu pieņemšanas – nodošanas akti. IZPILDĪTĀJS rēķinā iekļauj Līguma numuru, par kuru rēķins sagatavots un papildus norādi “PASŪTĪTĀJA Iepirkums Nr.PNP2019/32”.

**3.Norēķinu kārtība**

* 1. Saskaņā ar IZPILDĪTĀJA iesniegto Pretendenta pieteikumu - finanšu piedāvājumu (Līguma 2.pielikums) Līgums noslēgts par kopējo Līguma summu EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*summa skaitļiem un vārdiem*), kas sastāv no līgumcenas (cena bez PVN) EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*summa skaitļiem un vārdiem*) un PVN (21%) EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*summa skaitļiem un vārdiem*).
  2. Samaksa par Līguma 1.1.punktā minētajiem ceļu uzturēšanas Darbiem tiek noteikta saskaņā ar IZPILDĪTĀJA iepirkumā iesniegtā Pretendenta pieteikumā - finanšu piedāvājumā (Līguma 2.pielikums) norādītajām vienas vienības cenām.
  3. PASŪTĪTĀJS veic rēķinu apmaksu pēc faktiski padarītajiem Darbu apjomiem 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīga rēķina un parakstītu Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu (Līguma 1.pielikums) saņemšanas.
  4. PASŪTĪTĀJS negarantē Līguma izpildi pilnā apjomā un saglabā tiesības izmainīt kopējo Darbu apjomu atkarībā no laika apstākļiem un pieejamā finansējuma. Uzdodot darba uzdevumu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs samazināt attiecīgajā lotē paredzamo ceļu tīrīšanas apjomu.

3.5. Līguma 3.1.punktā minētā Līguma summa var mainīties (palielināties vai samazināties) atbilstoši izpildīto Darbu apjomam, kas atkarīgs no laika apstākļiem.

* 1. Līguma darbības laikā iepirkuma procedūrā piedāvātās vienas vienības cenas (Līguma 2.pielikums) netiek pārskatītas.

**4.Līguma darbības termiņš**

* 1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā.
  2. Līgums ir spēkā līdz 2020.gada 30.aprīlim.
  3. Līguma termiņš var tikt pagarināts, ja tas nepieciešams laika apstākļu dēļ, pusēm par to rakstiski vienojoties, neizmainot iepirkuma procedūrā piedāvātās vienas vienības cenas.

**5. Līguma laušana un PUŠU atbildība**

* 1. IZPILDĪTĀJS nodrošina Līguma 1.1.punktā noteikto Darbu izpildi ar savā rīcībā esošām tehnikas vienībām un kvalificētu darbaspēku.
  2. IZPILDĪTĀJS nodrošina, ka Darbus pilda iepirkuma piedāvājumā norādītie apakšuzņēmēji (ja tādi tiek piesaistīti). Apakšuzņēmēju (personu, uz kuru iespējām IZPILDĪTĀJS balstās) nomaiņa ir atļauta tikai ar iepriekšēju PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu. IZPILDĪTĀJS piekrišanu apakšuzņēmēja (personu, uz kuru iespējām IZPILDĪTĀJS balstās) nomaiņai lūdz rakstveidā, pievienojot lūgumam visus iepirkuma nolikumā apakšuzņēmēja (personas, uz kuru iespējām IZPILDĪTĀJS balstās) iesniedzamos dokumentus. Ja IZPILDĪTĀJS nomaina apakšuzņēmēju (personu, uz kuru iespējām IZPILDĪTĀJS balstās) bez saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU vai PASŪTĪTĀJS pamatoti nepiekrīt apakšuzņēmēja (personas, uz kuru iespējām IZPILDĪTĀJS balstās) nomaiņai, tad PASŪTĪTĀJS var vienpusēji izbeigt Līgumu.
  3. Ja tehnisku iemeslu dēļ IZPILDĪTĀJS nevar izpildīt Darba uzdevumu ar viņa iepirkuma piedāvājumā norādīto tehnisko nodrošinājumu (Līguma 4.pielikums) un objektīvu apstākļu dēļ nav iespējams veikt Līguma 5.2.punktā minēto rakstisko saskaņošanu, IZPILDĪTĀJS, iepriekš mutiski saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU, ir tiesīgs izpildīt Darba uzdevumu ar citu viņa rīcībā esošu tehnikas vienību, kura atbilst attiecīgās iepirkuma daļas tehniskajā specifikācijā norādītajām minimālajām prasībām (pēc jaudas un sniega vērstuves platuma).
  4. Ja Darbi netiek uzsākti Tehniskā specifikācijā (Līguma 3.pielikums) noteiktajos laikos un PASŪTĪTĀJS ir spiests piesaistīt citu izpildītāju, tad IZPILDĪTĀJAM ir pienākums atlīdzināt zaudējumus, kas PASŪTĪTĀJAM radušies IZPILDĪTĀJA vainas dēļ. Zaudējumu apmēru nosaka saskaņā ar piesaistītā izpildītāja izrakstītā rēķina kopējo summu, kā arī IZPILDĪTĀJS maksā līgumsodu par darbu nepienācīgu izpildi vai neizpildīšanu noteiktajā termiņā 10% apmērā no piesaistītā izpildītāja izrakstītā rēķina summas.
  5. Līguma 5.4.punkta gadījumā IZPILDĪTĀJS apmaksā PASŪTĪTĀJA iesniegto rēķinu par zaudējumiem 15 (piecpadsmit) dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.
  6. PASŪTĪTĀJS var vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstiski paziņojot par to IZPILDĪTĀJAM ne mazāk kā 7 (septiņas) kalendārās dienas iepriekš:

5.6.1. ja IZPILDĪTĀJS, pārkāpdams Līguma noteikumus, nepilda vispār, nepilda pienācīgi vai nepilda noteiktajā termiņā šajā Līgumā noteiktās saistības vismaz 3 (trīs) reizes un par saistību nepildīšanu ir sastādīti akti;

5.6.2. ja PASŪTĪTĀJS 3 (trīs) stundu laikā ir veicis vismaz 5 (piecus) telefona zvanus IZPILDĪTĀJAM uz Līguma 1.4.punktā norādīto telefona numuru, bet IZPILDĪTĀJS nav atbildējis uz šiem zvaniem, un šāda situācija atkārtojusies vismaz 3 (trīs) reizes un par to ir sastādīti akti, kuriem ir pievienotas izdrukas no PASŪTĪTĀJA mobilo sakaru operatora, kas apliecina šādu zvanu esību, izņemot gadījumus, ja IZPILDĪTĀJS var pierādīt ar izdrukām vai citiem dokumentiem no sava sakaru operatora, ka šāda situācija ir radusies no viņa neatkarīgu iemeslu dēļ;

5.6.3. ja IZPILDĪTĀJS ir nomainījis Līguma 1.4.punktā minēto telefona numuru un nav par to paziņojis PASŪTĪTĀJAM ilgāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, kā rezultātā PASŪTĪTĀJS nav varējis dot uzdevumu Darbu veikšanai;

5.6.4. ja IZPILDĪTĀJS nomaina apakšuzņēmēju (personas, uz kuru iespējām IZPILDĪTĀJS balstās) bez saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU līguma 5.2.punktā noteiktajā kārtībā vai PASŪTĪTĀJS pamatoti nepiekrīt apakšuzņēmēja (personas, uz kuru iespējām IZPILDĪTĀJS balstās) nomaiņai.

* 1. Ja Līgums tiek izbeigts Līguma 5.6.punktā minētajos gadījumos, tad IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10 % (desmit procenti) apmērā no Līguma 3.1.punktā norādītās līgumcenas (cenas bez PVN). Līgumsodu IZPILDĪTĀJS pārskaita uz PASŪTĪTĀJA norādīto kontu 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīga rēķina saņemšanas dienas. Ja Izpildītājs neveic līgumsoda apmaksu šajā punktā noteiktajā termiņā, tad PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs līgumsodu ieturēt no vēl neapmaksātajiem IZPILDĪTĀJA iesniegtajiem rēķiniem. Ja līgumsoda apmērs pārsniedz IZPILDĪTĀJAM pienākošos apmaksu par veiktajiem Darbiem, tad IZPILDĪTĀJS līgumsoda starpību apmaksā šajā punktā noteiktajā kārtībā un termiņā.
  2. Ja PASŪTĪTĀJS neievēro Līguma 3.3.punktā noteikto maksājuma veikšanas termiņu, PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,1% apmērā no nokavētā maksājuma summas (bez PVN) par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) apmērā no Līguma 3.1.punktā norādītās līgumcenas (cenas bez PVN). Līgumsods nav jāmaksā gadījumā, ja kavējums notiek no PASŪTĪTĀJA neatkarīgu apstākļu dēļ un PASŪTĪTĀJS var iesniegt pierādījumus par šo apstākļu esību. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PASŪTĪTĀJU no saistību izpildes.
  3. IZPILDĪTĀJS pilnā apmērā ir atbildīgs par savu darbinieku vai IZPILDĪTĀJA pieaicināto apakšuzņēmēju darbinieku darbības/bezdarbības rezultātā PASŪTĪTĀJAM vai Darbu izpildes objektam nodarītajiem zaudējumiem.
  4. PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par uzņemto saistību daļēju vai pilnīgu neizpildīšanu, ja tie radušies no PUSĒM neatkarīgu iemeslu dēļ - nepārvaramas varas rezultātā atbilstoši Līguma 6.nodaļā noteiktajai kārtībai.
  5. PUSES atbild par uzņemto saistību izpildi saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
  6. Līguma izpildes laikā radušos strīdus PUSES risina vienojoties, bet, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kartībā. Ja IZPILDĪTĀJS ir ārvalstīs reģistrēta persona, tad strīdus risina Latvijas Republikas tiesā, strīdus jautājumu izskatīšanā, piemērojot Latvijas Republikas tiesību normas.

**6. Nepārvarama vara**

* 1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.
  2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un paredzama Vienošanās noteikumos paredzēto saistību izpilde. Ja iespējams, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja minēto izziņu nav iespējams iegūt, ziņojumam jāpievieno citi pierādījumi par minētajiem ārkārtējiem apstākļiem, to darbības apstiprinājumu un raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā PUSE nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.
  3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, PUSES pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus Līgumā vai sastāda jaunu līgumu, vai arī izbeidz Līgumu.

**7. Noslēguma noteikumi**

* 1. Visas šā Līguma izmaiņas un papildinājumi stājas spēkā tikai tad, ja tie sagatavoti rakstveidā, un tos ir parakstījušas abas PUSES.
  2. Līgums ir saistošs PASŪTĪTĀJAM un IZPILDĪTĀJAM, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.
  3. Ja kādai no PUSĒM tiek mainīts juridiskais statuss, adrese vai citi rekvizīti, tad tā 5 (piecu) darba dienu laikā paziņo par to otrai PUSEI.
  4. Līgums sagatavots divos eksemplāros: viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs – pie IZPILDĪTĀJA.

**8. PUŠU juridiskās adreses un rekvizīti**

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS

**Priekules novada pašvaldība \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Reģ. Nr.90000031601 Reģ. Nr.

Adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules Adrese:

novads, LV-3434

A/S Swedbank, kods HABALV22

Konts: LV30HABA0551018598451

Konts:

*amats amats*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

*(paraksts, tā atšifrējums) (paraksts, tā atšifrējums)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **1.pielikums** Priekules novada pašvaldības  \_\_\_\_.\_ \_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Līgumam Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS AKTS Nr.\_\_\_\_\_** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201\_\_.gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PASŪTĪTĀJS**: PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBA | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **IEPIRKUMA DAĻA:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **IZPILDĪTĀJS**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Par 201\_\_\_\_.gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \* izpildītiem darbiem | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Nr. p.k.** | **Ceļš (iela)\*\*** | | | **Tīrīšanas apjoms***(km)* | **Šķērs- stumšanas apjoms\*\*\****(h)* | **Kaisīšanas apjoms***(km)* | |
| ***Numurs*** | ***Nosaukums*** | ***Kopējais garums*** *(km)* | *ar smilts - sāls maisījumu* | *ar smilti* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **KOPĀ:** | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PASŪTĪTĀJA PĀRSTĀVIS | |  |  | IZPILDĪTĀJA PĀRSTĀVIS | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
|  | *(paraksts, atšifrējums)* | |  |  | *(paraksts, atšifrējums)* | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

*\* - pieņemšanas nodošanas akts aizpildāms par katru konkrēto diennakti, kurā veikti tīrīšanas, kaisīšanas vai šķērsstumšanas darbi*

*\*\* - ja konkrētais ceļš (iela) attiecīgās diennakts laikā tiek tīrīts un/vai kaisīts vairāk kā vienu reizi, tas tabulā rakstāms vairākkārtīgi, norādot katrā attiecīgajā reizē tīrīto un/vai kaisīto km skaitu*

*\*\*\* - šķērsstumšanas apjoms(h) norādāms katram konkrētajam ceļam*

**2.pielikums**

Priekules novada pašvaldības

\_\_.\_\_.\_\_\_\_

līgumam Nr.\_\_\_\_\_\_\_

**PRETENDENTA PIETEIKUMS - FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

*(tiks kopēts no uzvarējušā pretendenta iesniegtā piedāvājuma iepirkumā)*

**3.pielikums**

Priekules novada pašvaldības

\_\_.\_\_.\_\_\_\_

līgumam Nr.\_\_\_\_\_\_\_

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

*(tiks kopēts no nolikuma attiecīgās iepirkuma daļas)*

**4.pielikums**

Priekules novada pašvaldības

\_\_.\_\_.\_\_\_\_

līgumam Nr.\_\_\_\_\_\_\_

**INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEDĀVĀTAJĀM TEHNIKAS VIENĪBĀM**

*(tiks kopēts no uzvarējušā pretendenta iesniegtā piedāvājuma iepirkumā)*

**5.pielikums**

Priekules novada pašvaldības

\_\_.\_\_.\_\_\_\_

līgumam Nr.\_\_\_\_\_\_\_

**\* INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIESAISTĪTAJIEM APAKŠUZŅĒMĒJIEM UN TIEM NODODAMO PAKALPOJUMA DAĻU SARAKSTS UN APJOMS UN LĪGUMA SAISTĪBU IZPILDĪŠANAI PAREDZĒTĀS TEHNIKAS VIENĪBAS**

\* *Līguma 5.pielikums tiks pievienots, ja līguma saistību izpildīšanai tiks izmantotas apakšuzņēmēja piedāvātās tehnikas vienības.*